U C H W A Ł A   NR  XX/145/13

RADY GMINY TRZEBIESZÓW

z dnia 10 września 2013 roku

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebieszów na lata 2013 – 2032”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebieszów na lata 2013 – 2032” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVI/98/08 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Trzebieszów na lata 2008 – 2032”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik

Do Uchwały Nr XX/145/13

Rady Gminy Trzebieszów

z dnia 10 września 2013 roku

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU

GMINY TRZEBIESZÓW

NA LATA 2013-2032

Trzebieszów 2013

SPIS TREŚCI

1. Wstęp ..............................................................................................................................  3

1.1. Ogólna charakterystyka Gminy ...................................................................................  4

1.2. Cele i zadania programu ..............................................................................................  6

2. Charakterystyka wyrobów zawierających azbest i ich wpływ na zdrowie człowieka ...  7

2.1. Występowanie i zastosowanie azbestu ........................................................................  7

2.2. Wpływ azbestu na zdrowie człowieka ........................................................................  8

2.3. Bezpieczne postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest ...............  10

2.3.1. Użytkowanie wyrobów zawierających azbest ........................................................  11

2.3.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest .............................................................. 11

2.3.3. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest ................................................  12

2.3.4. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi

azbest ……………………………………………………………………………………. 13

2.3.5. Obowiązki właścicieli wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz firm

demontażowych i transportowych ....................................................................................  13

3. Akty prawne w zakresie użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest......  24

3.1. Ustawy i rozporządzenia ............................................................................................  24

3.2. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKzA) ...................................................  28

3.3. Zadania samorządu gminnego w zakresie usuwania azbestu. ...................................  28

4. Aktualny stan gospodarowania wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

(Diagnoza stanu). ..............................................................................................................  29

4.1. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

(Rodzaj, stan, ilość i miejsca występowania ) ..................................................................  29

4.2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów

zawierających azbest ........................................................................................................  31

4.3. Analiza aktualnego stanu użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest   31

5. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest ............................................................  34

5.1. Harmonogram realizacji celów i zadań programu .....................................................  35

5.2. Szacunkowe koszty realizacji programu ...................................................................  37

5.3. Źródła finansowania programu ..................................................................................  38

6. Organizacja usuwania wyrobów zawierających azbest ................................................  39

6.1. Zarządzanie programem .............................................................................................  41

6.2 Sposób monitoringu i ocena wdrażania programu ......................................................  41

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ....................................................................................................  43

SPIS TABEL .....................................................................................................................  43

SPIS RYCIN .....................................................................................................................  43

1. Wstęp

Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest stanowi jedno z zadań samorządu gminnego określonych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu”(POKzA) przyjętym w drodze uchwały przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu           14 lipca 2009 r. Usuwanie wyrobów zawierających azbest stanowi w ostatnich latach priorytet w walce z odpadami niebezpiecznymi ze względu na zagrożenie zdrowia ludzi i ochronę środowiska. Usunięcie wyrobów azbestowych na terytorium Polski określono do 2032 roku.

Niniejszy program opracowano między innymi na podstawie "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego". z uwzględnieniem wytycznych zawartych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu” (POKzA) oraz na podstawie wytycznych Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczących uczestnictwa Gminy            w pilotażowym projekcie zagospodarowania odpadów azbestowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Posiadanie przez gminę programu usuwania azbestu jest wypełnieniem jednego                       z podstawowych wymagań przy ubieganiu się o finansowe wsparcie wdrożenia projektów      w zakresie unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów azbestowych na terenie gminy.

Etapy Programu:

- etap przygotowania - tworzenie bazy danych, inwentaryzacja, rozdziały 1-4.

- etap opracowania planu - określenie celów i dróg realizacji rozdział 5.

- etap wdrożenia planu - odpowiedzialność osób i monitoring rozdział 6.

W Programie zawarto podstawowe informacje na temat azbestu, kierunkach zastosowania wyrobów azbestowych oraz jego wpływie na zdrowie człowieka. Przedstawiono szacunkowy koszt usunięcia tych wyrobów. Program ma na celu zapoznanie z przepisami prawnymi dotyczącymi postępowania przy użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

W programie wskazano także możliwości pozyskania środków na usuwanie wyrobów azbestowych. W opracowaniu zawarto również harmonogram najważniejszych zadań do realizacji w rozbiciu na poszczególne lata.

Po kilku latach obowiązywania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trzebieszów ” zostanie poddany aktualizacji: o obowiązujące przepisy, nowe dane do inwentaryzacji dotyczące ilości wyrobów azbestowych występujących na terenie gminy, możliwości pozyskania funduszy, o efekty wdrożenia programu krótkoterminowego,               o realizację programu edukacji społeczeństwa i oceny wdrażania monitoringu.

Azbest zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska”

(Dz.U.08.25.150 – tekst jednolity.) jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska (Art.160, ust 2). Dalej w Art. 161 ust. 1 oraz Art 162 w/w ustawy stanowi,           że substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska powinny być wykorzystywane, przemieszczane, i eliminowane przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska podlegają sukcesywnej eliminacji. Mając na względzie wielką ilość wyrobów azbestowych, problemy organizacyjne, brak miejsca na składowiskach i koszt ich utylizacji okres usunięcia wyrobów azbestowych na terytorium Polski określono do roku 2032.

Wykorzystujący wyroby azbestowe ma obowiązek do dokumentowania rodzaju, ilości             i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania. Na terenie gminy wyrobami zawierającymi azbest zwykle są wyroby azbestowo-cementowe do pokrycia dachów. Osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą przedstawia wójtowi w formie uproszczonej informację     o posiadanych wyrobach zawierających azbest.

Sposób postępowania z eliminowanymi wyrobami zawierającymi azbest określają przepisy ustawy o odpadach. (Dz.U.2010.185.1243– tekst jednolity). W artykułach 14 i 15 dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, nakazano opracowanie planów gospodarki odpadami. Określono zawartość treści planu, jego zgodność z planem gospodarki odpadami wyższego szczebla   ( w tym odpadami niebezpiecznymi ).

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku przyjęła "Program usuwania

azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski". Utracił on jednak moc prawną po uchwaleniu przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r. „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu”(POKzA) Program ten obejmuje okres do 2032 roku.

Realizacja zadań przewidzianych w tym "Programie .." wymaga zaangażowania administracji publicznej i różnych instytucji działających na poziomach: centralnym, wojewódzkim              i lokalnym: (samorząd powiatowy i gminny).

Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest opracowano w zgodności               z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego” z listopada 2008 roku oraz na podstawie wytycznych Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczących uczestnictwa

Gminy w pilotażowym projekcie zagospodarowania odpadów azbestowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

1.1. Ogólna charakterystyka Gminy

Gmina Trzebieszów zajmuje powierzchnię 140km2, z czego użytki rolne stanowią 80%. Jest ładnie zalesiona. Mieszka tu ok. 8.000 osób, trudniących się głównie uprawą roli i hodowlą krów mlecznych. Są zarejestrowane 283 podmioty gospodarcze w systemie REGON. Swoim zasięgiem obejmuje 24 sołectwa. Gmina jest w stu procentach zwodociągowana. Na jej terenie funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków w Trzebieszowie i Płudach. Część gminy jest skanalizowana. Główne drogi na jej terenie są pokryte asfaltem. Wybudowano też wiele ciągów pieszych. Na jej terenie znajduje się osiem szkół podstawowych i dwa gimnazja oraz sześć sal sportowych. Mieszkańcy mają dostęp do Internetu. W planach gminy znajduje się budowa basenu i dwóch zbiorników wodnych.

Dzieje gminy sięgają pierwszej połowy XV wieku. Życie kulturalne gminy skupia się głównie wokół Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie. Jest tu dobrze wyposażona biblioteka, sala widowiskowa z dużą sceną, siłownią, hotel na 20 miejsc.

Gmina Trzebieszów posiada status gminy ekologicznej. Nowoczesne gospodarstwa                w większości  posiadają certyfikaty unijne. Utrzymaniem porządku i czystości zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie. Odpady komunalne podlegające odzyskowi i recyklingu wywożone są do Zakładu Segregacji, którego gmina jest współwłaścicielem. Z dniem 01.07.2013 roku wprowadzono system gospodarki odpadami komunalnymi, polegający na koordynacji przez gminę procesu wywożenia śmieci przez mieszkańców. Odpady odbierane są bezpośrednio z gospodarstw domowych.

Pod względem administracyjnym Gmina Trzebieszów należy do województwa lubelskiego      i powiatu łukowskiego. Od wschodu graniczy z gminą Międzyrzec Podlaski, od południowo - zachodniej strony z gminą Łuków, od południowego wschodu z gminą Kąkolewnica, a od północy z gminą Zbuczyn, należącą już do województwa mazowieckiego.

Według podziału na jednostki fizycznogeograficzne Europy w klasyfikacji dziesiętnej                      wg. J. Kondrackiego, obszar na którym położona jest Gmina Trzebieszów znajduje się na Równinie Łukowskiej, która wchodzi w skład Niziny Południowopodlaskiej.

Rycina nr 1 Położenie gminy Trzebieszów w województwie lubelskim

Na terenie gminy stan dróg wszystkich kategorii jest bardzo dobry, pozwalający na dojazd do miejscowości i zabudowań. Przez teren gminy przebiegają: droga wojewódzka nr 806 (relacji Łuków – Międzyrzec Podlaski) o łącznej długości 14,5 km, drogi powiatowe o łącznej długości 47,1 km, w tym o nawierzchni asfaltowej 45 km i drogi gminne o łącznej długości 90,6 km w tym o nawierzchni asfaltowej 40,3 km.

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Warszawa – Terespol o międzynarodowym znaczeniu, która jest częścią transeuropejskiej magistrali kolejowej Lizbona-Moskwa.

1.2. Cele i zadania programu

Nadrzędnym długoterminowym celem " Programu usuwania wyrobów zawierających azbest   z terenu gminy Trzebieszów na lata 2013-2032” jest: ochrona ludności i środowiska poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a zatem:

Wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy oraz likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko.

Celem programu jest:

- spowodowanie oczyszczenia terenu gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców spowodowanych azbestem,

- spowodowanie likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie,       w określonym czasie do spełnienia nakazów ochrony środowiska,

- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych: ustaw            i rozporządzeń oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Zadaniem programu jest:

- określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest.

W programie zawarte zostały:

- ilości wyrobów oraz ich rozmieszczenie na terenie gminy w poszczególnych miejscowościach, ( inwentaryzacja).

- ocena stanu i możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania wyrobów z azbestem.

- opracowanie Planu usuwania wyrobów zawierających azbest.

- określenie celów o różnych terminach realizacji.

- opracowanie harmonogramu realizacji planu.

- koszty związane z utylizacją wyrobów azbestowych.

- sposób monitoringu i oceny wdrażania planu.

2. Charakterystyka wyrobów zawierających azbest i ich wpływ na zdrowie człowieka

W Polsce od wielu lat stosowano azbest w różnych dziedzinach gospodarki do wielu wyrobów i do dziś te wyroby są użytkowane. Jednak w trakcie badań stwierdzono groźne dla zdrowia człowieka oddziaływanie azbestu. Pojawiły się choroby, szczególnie nowotwory płuc wywołane przez drobne pyłki azbestu. Umiejscowione w płucach człowieka drażnią ścianki powodując trwały stan zapalny prowadzący w końcu do stanu nowotworowego pęcherzyków płucnych. Problem z azbestem wywołał zakaz jego stosowania i potrzebę usunięcia już wyprodukowanych wyrobów zawierających azbest. Program organizuje bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych.

Podstawowym celem „Programu” jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest        z terenu Gminy Trzebieszów, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu                         i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Osiągając ten cel Gmina wypełni zobowiązanie, jakie Polska złożyła Unii Europejskiej, deklarując oczyszczenie terenu państwa z azbestu i wyrobów go zawierających do 2032 roku. Gmina Trzebieszów zakłada usunięcie wyrobów zawierających azbest do 2032 roku.

2.1. Występowanie i zastosowanie azbestu

Wyroby zawierające azbest znalazły szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym do pokrycia dachów, w przemyśle, do wykonywania rur wodociągowych, i w innych dziedzinach.

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu.

Wzory chemiczne głównych rodzajów azbestu przedstawiają się następująco:

• chryzotyl Mg6[(OH)8Si4O10]

• krokidolit Na7 Fe3 Fe7[(OH)Si4O11]2

• amozyt (Fe,Mg)7[(OH)Si4O11]2

• antofyllit (Mg, Fe)7[(OH)Si4O11]2

• tremolit Ca2Mg5[(OH)2Si4O11]2

• aktynolit Ca2/Mg[(OH)Si4O11]2

Azbest to ogólna nazwa minerałów z grupy amfiboli i serpentynów. Jest minerałem posiadającym włóknistą strukturę. Cechą charakterystyczną włókien azbestowych jest możliwość rozszczepiania się włókien na coraz mniejsze, oraz to, że jest niepalny. Właściwości te wykorzystywano m. in. do wyrobu knotów świec, niepalnego papieru czy też wyrobów tekstylnych. Prawdziwy przełom w stosowaniu azbestu nastąpił w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wtedy to odkryto we Włoszech nowe złoża chryzotylu     i tremolitu. Początkowo zastosowanie azbestu ograniczało się do wyrobów niepalnej papy, zwłaszcza, gdy plagą były pożary budynków. Prawdziwym przebojem azbest stał się za sprawą silników parowych. Zaczęto go stosować jako różnego rodzaju izolacje kotłów, jak również odprowadzających parę rur, tutaj spore znaczenie miał przemysł stoczniowy. Duże znaczenie miało również stosowanie go jako surowca do produkcji wyrobów włókienniczych, przędzy, sznurów, szczeliw, oraz w motoryzacji w postaci klocków hamulcowych, tarcz sprzęgłowych itp. Szacuje się, że wyprodukowano w sumie około 5 tysięcy rodzajów produktów zawierających w swoim składzie azbest.

Występujący w gminie azbest zastosowany jest w budownictwie do pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, znany pod nazwą- eternit.. Azbest użyty został powszechnie do produkcji płyt azbestowo cementowych.

Wyroby azbestowe twarde to:

- płyty azbestowo-cementowe faliste,

- płyty azbestowo-cementowe płaskie.

2.2. Wpływ azbestu na zdrowie człowieka

W lata 80-tych XX-go wieku stwierdzono, że oprócz niezaprzeczalnych pozytywnych właściwości azbestu istnieją również jego negatywne strony. Wiąże się to przede wszystkim   z włóknistą strukturą tego minerału. Potwierdzone zostało rakotwórcze działanie włókien azbestu na organizmy żywe. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia. Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy zatrzymaniu        w płucach, jak również od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien.

Istotne znaczenie to ich średnica. Wykazano, że włókna cienkie – o średnicy poniżej 3 μm przenoszone są łatwiej i to one odkładają się w końcowych odcinkach dróg oddechowych podczas gdy włókna grube – o średnicy powyżej 5 μm zatrzymują się w górnej części układu oddechowego. Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy, mają tendencję do zatrzymywania się wyżej, w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z łatwością przenikających do obwodowych części płuc.

Azbest jest znany od kilku tysięcy lat, a szerokie zastosowanie  uzyskał w ostatnich 100 latach. Służył on do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych, elewacyjnych oraz rur. Trwałość płyt azbestowo – cementowych szacuje się na 30 lat, natomiast okres eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy.

Korodujące wyroby zawierające azbest uwalniają  pył azbestowy, który wnikając do organizmu wywołuje poważne choroby układu oddechowego. Dlatego władze samorządowe Gminy Trzebieszów mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz prawo Unii Europejskiej podejmują działania w kierunku likwidacji tak niebezpiecznego odpadu, jakim jest azbest.

Badania archeologiczne prowadzone w Finlandii dowiodły, iż azbest był już stosowany od ok. 4500 lat. W Europie Południowej znany jest od ponad 2500 lat. Zapiski w kronikach donoszą,      że azbest od XV do XIX wieku dodawany był do różnych surowców w celu uzyskania,                   min. knotów do świec, niepalnego papieru, skóry, a także do wyrobów tekstylnych np. sukna na płaszcze żołnierskie.

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, to znaczy takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się                       z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Są one dłuższe od 5 mikrometrów, mają grubość mniejszą od 3 mikrometrów, a stosunek długości włókna do jego grubości nie jest mniejszy niż 3:1.

Ze względu na to, że włókna azbestu chryzotylowego są łatwiej zatrzymywane w górnych partiach układu oddechowego oraz że są także skuteczniej usuwane z płuc, niosą ze sobą mniejsze ryzyko zdrowotne w porównaniu z włóknami azbestów amfibolowych, groźniejszymi dla człowieka w kontakcie z azbestem.

Mimo istnienia normatywów higienicznych dla stężenia włókien azbestu w powietrzu nie można określić dawki progowej pyłu dla działania rakotwórczego azbestu.

Narażenie zawodowe na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób

układu oddechowego:

– pylica azbestowa (azbestoza),

– łagodne zmiany opłucnowe,

– rak płuc (najpowszechniejszy nowotwór złośliwy, powodowany przez azbest),

– międzybłoniak opłucnej i otrzewnej, nowotwory o wysokiej złośliwości.

Przy narażeniu na pył azbestowy powstały z pokryć dachowych, głównym skutkiem zdrowotnym, który należy brać pod uwagę jest międzybłoniak opłucnej i otrzewnej. Przy zwiększonym poziomie ekspozycji na azbest, może być obserwowany również wzrost ryzyka zachorowalności na raka płuc. Zakrojone na szeroką skalę badania przypadków międzybłoniaka oraz trendów zapadalności, wykazały zwiększoną ich częstość w rejonach kopalń i zakładów przetwórstwa azbestu oraz w miastach. Nowotwory te wykazują stopniowy przyrost, rocznie około 10%. Oficjalna statystyka w Polsce wykazuje około 120 przypadków zgonów rocznie, z powodu międzybłoniaka opłucnej.

W latach 1976-96 rozpoznano w Polsce 1314 przypadków azbestozy płuc. Jest to pylica płuc powstała wskutek wdychania kurzu zawierającego drobiny azbestu. Biorąc pod uwagę fakt, że okres rozwoju nowotworów związanych z działaniem azbestu może trwać ponad 30 lat oraz niedostateczną wykrywalność -dawniej i obecnie- chorób związanych z narażeniem na azbest, można przypuszczać, że częstość rozpoznań będzie w przyszłości wzrastać. Na przykład we Francji, gdzie badania prowadzi się na większą skalę, stwierdzono, że nowotwór opłucnej atakuje od 400 do 600 osób rocznie.

Dopuszczalne stężenie pyłu azbestu w powietrzu atmosferycznym w Polsce wynosi 1000

włókien/m3 powietrza w pomiarach 24-godzinnych.

Przeprowadzone badania kontrolne środowiskowych stężeń włókien azbestu w aglomeracjach

wielkomiejskich wykazały najwyższe, ponadnormatywne stężenia przy węzłach komunikacyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach i Łodzi.

Efektem narażenia komunalnego na azbest jest wzrost występowania zmian opłucnowych, szczególnie uwapnionych zmian opłucnej oraz zwiększone ryzyko międzbłoniaka opłucnej. Nie ma w Polsce dokładnych danych dotyczących liczby osób, w przeszłości narażonych zawodowo, oraz w przeszłości i obecnie narażonych środowiskowo. Nadal istnieje skażenie środowiska pyłem azbestu, pochodzącym z tak zwanych „dzikich wysypisk odpadów” – szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach. Nadal ma miejsce pylenie – w coraz większym stopniu – z uszkodzonych powierzchni płyt na dachach i elewacjach budynków.

W naszym rejonie największe zagrożenie azbestem wystąpiło w zakładach, które wykorzystywały azbest w produkcji. Były to Lubelskie Zakłady Eternitu w Lublinie, Zakład Produkcji Płytek Cementowo-Azbestowych w Końskowoli oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Parczewie). Pracownicy z tych zakładów objęci są programem badań profilaktycznych i uprawnieni są do odpowiednich świadczeń określonych w ustawie              o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Program ten skierowany jest do byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu. Powołane zostały specjalne ośrodki przeprowadzające badania profilaktyczne. Teren województwa lubelskiego przynależy do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy               w Lublinie. W ramach tego programu prowadzony jest tzw. Centralny Rejestr Zawodowo Narażonych na Azbest, który umożliwia monitorowanie skutków zdrowotnych narażenia         i rozwoju zmian w układzie oddechowym.

Reasumując należy stwierdzić, że azbest ten o najdrobniejszych włóknach szkodzi człowiekowi na układ oddechowy. Natomiast nie ma dowodów świadczących o tym,              że azbest spożyty w wodzie jest szkodliwy dla zdrowia. Jest to stanowisko Państwowego Zakładu Higieny z dnia 30.06.2007).

źródło:

1. prof. dr hab. med. N.Szeszenia-Dąbrowska: „Azbest a zdrowie człowieka” Materiał dydaktyczny na kurs specjalistyczny „Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi azbest”, Kraków, 2003.

2.3. Bezpieczne postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Poważny niepokój musi budzić fakt, że obecnie nieodpowiednie usuwanie z dachów                i elewacji wyrobów zawierających azbest przez przypadkowe i nieprofesjonalne firmy, zwiększa tylko zagrożenie pyłem azbestowym dla mieszkańców gminy.

Usunięcie tych zagrożeń będzie wymagało rzetelnej informacji o sposobie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Głównym celem informowania o ryzyku jest dostarczenie informacji o zagrożeniu osobom i społecznościom narażonym na szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiskowe zgodnie z zasadami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawnych. Uzyskane informacje stanowią podstawę do opracowywania różnych wariantów strategii zmniejszania ryzyka, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich wdrażania.

Proces informowania i rzetelności przekazywanej informacji zależą zarówno od poziomu merytorycznego, możliwości i umiejętności oceny oszacowania ryzyka, jak oraz polityki informacyjnej.

Metody bezpiecznego postępowania z azbestem i z wyrobami zawierającymi azbest, począwszy od eksploatacji tych wyrobów poprzez usuwanie, transport i składowanie, określone są poprzez obowiązujące w Polsce przepisy prawne (patrz. rozdz. 3-Akty Prawne). Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społ. z dnia 2 kwietnia 2004 r.             w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71.poz. 649 z póżn zmianami z 5 sierpnia 2010 r.) – określa ono obowiązki wykonawcy prac z azbestem, warunki bezpiecznego użytkowania, warunki przygotowania i transportu odpadu na składowisko. Określa również oznakowanie wyrobów zawierających azbest.

2.3.1. Użytkowanie wyrobów zawierających azbest

Bezpieczne użytkowanie płyt azbestowo-cementowych (eternitu) uwarunkowane jest, oprócz czynnika czasu użytkowania, także właściwym ich zabezpieczeniem. Znane są dwie metody zabezpieczania wyrobów z azbestem:

- obudowanie innym bezpiecznym materiałem

- pokrycie powłoką farby olejnej lub żywicznej,

Pierwsza metoda polega na odizolowaniu wyrobów zawierających azbest od otoczenia poprzez obudowanie ich pyłoszczelną przegrodą wykonaną np. ze sklejki lub płyt gipsowych. Natomiast w drugiej metodzie stosuje się pokrycie powierzchni tych wyrobów specjalnymi substancjami impregnującymi uniemożliwiającymi kruszenie się azbestu lub błonotwórczymi, które tworzą na powierzchni materiału warstwę uniemożliwiającą odłamywanie się zewnętrznych cząstek wyrobu.

Należy nadmienić, że czynnikiem negatywnie wpływającym na obecny stan wyrobów azbestowych (pokryć dachowych i elewacji) był ich nieprawidłowy montaż (dotyczy to głównie terenów wiejskich), powodujący pękanie płyt oraz ich odkształcanie. Dodatkowym czynnikiem jest nieprzestrzeganie terminów konserwacji, a nawet całkowity brak konserwacji.

Czas użytkowania płyt azbestowo-cementowych (prawidłowo założonych i zamontowanych, pomalowanych farbą akrylową i konserwowanych co 5-7 lat) określony został na 30 lat.         W Polsce wiele wyrobów jest użytkowanych średnio od 20 do 50 lat.

2.3.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Największe zagrożenie emisji szkodliwych dla zdrowia człowieka włókien azbestowych stwarza proces usuwania wyrobów zawierających azbest. Prace związane z usuwaniem azbestu muszą być prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować lub zminimalizować uwalnianie się azbestu do środowiska, tak aby nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń włókien azbestowych w powietrzu. (najwyższe dopuszczalne stężenie wynosi 0,1 włókna/cm3.Prace przy usuwaniu azbestu mogą przeprowadzać przedsiębiorcy posiadający decyzję starosty na prowadzenie tego typu prac.

Wymagania w zakresie usuwania tych wyrobów określone zostały szczegółowo w odpowiednich rozporządzeniach (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.    w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.z 2004r.Nr 71.poz 649 z późn. zm.).

Prace przy usuwaniu azbestu mogą prowadzić jedynie wykonawcy posiadający niezbędne wyposażenie techniczne i odpowiednio przeszkolonych pracowników. Podczas prac mających na celu naprawę lub usunięcie wyrobów zawierających azbest wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia tablic ostrzegawczych o rodzaju prowadzonych prac, odgrodzenia terenu prac oraz zastosowania odpowiednich środków technicznych w celu zmniejszenia emisji włókien azbestu.

Istotne jest także takie prowadzenie prac, aby wyroby azbestowe usuwane były w całości, unikając ich połamania. Przy wykonywaniu takich prac konieczne jest także stosowanie przez pracowników odpowiedniej odzieży ochronnej i sprzętu zabezpieczającego układ oddechowy.

2.3.3. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Jedyną jak dotychczas- metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie. Odpady azbestowe mogą być deponowane jedynie na składowiskach odpadów niebezpiecznych przeznaczonych wyłącznie do składowania odpadów azbestowych, na wydzielonych częściach składowisk odpadów niebezpiecznych oraz na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne pod warunkiem,                  że spełnione zostały warunki techniczne dotyczące bezpiecznego składowania odpadów azbestowych. Jedynie odpady azbestowe o kodach 17 06 01* i   17 06 05* pochodzące            z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej mogą być składowane na składowiskach zlokalizowanych w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu z zabezpieczonymi ścianami bocznymi.

Prace z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest muszą być prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizować pylenie do dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu regulowanych przepisami szczególnymi. Zapewnienie powyższego wymaga:

- Nawilżenia wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem  i utrzymywania w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

- Demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie, itp.), tam gdzie jest to technicznie możliwe,

- Odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze.

Trwają prace badawcze nad opracowaniem metody termicznego unieszkodliwiania odpadów z azbestem. Pierwsze próby unieszkodliwiania azbestu wypadły pomyślnie.

Na mocy ustaleń z negocjacji akcesyjnych z UE istniejące składowiska, które nie spełniają wymagań dyrektywy powinny być zmodernizowane. Nowe składowiska odpadów azbestowych powinny spełniać wymagania konstrukcyjne dyrektywy z chwilą ich zakładania.

Obecnie na terenie województwa lubelskiego czynne są składowiska przyjmujące odpady zawierające azbest:

-- Składowisko w Poniatowej Wsi – już prawie zapełnione

-- składowisko w Kraśniku

-- składowisko Srebrzyszcze k/ Chełma

-- kwatera dla azbestu na składowisku komunalnym we Włodawie

Kopalnia węgla kamiennego w Bogdance k/Łęcznej uzyskała zezwolenie na składowanie odpadów azbestowych w wyrobiskach górniczych pod ziemią. Obecnie przygotowuje się organizacyjnie do rozpoczęcia działalności.

2.3.4. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zwierającymi azbest zostały ujęte w czterech grupach. Podzielone są one na:

Grupa I.

Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami i urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

Procedura 1 –dotycząca obowiązków w czasie użytkowania obiektów, instalacji i urządzeń.

Procedura 2 –dotycząca obowiązków przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Grupa II.

Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

Procedura 3 – dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Procedura 4 – dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji.

Grupa III.

Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 5 – dotycząca przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Grupa IV.

Procedura obowiązująca zarządzającego składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 6 – dotycząca składowania odpadów na składowisku przeznaczonym do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest lub innym, spełniającym odpowiednie warunki techniczne.

2.3.5. Obowiązki właścicieli wyrobów i odpadów zawierających azbest, oraz firm demontażowych i transportowych

Obowiązki właścicieli i zarządzających obiektami i instalacjami lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyrobami zawierającymi azbest oraz firm zajmujących się demontażem eternitu i transportem odpadów są określone w rozporządzeniach wymienionych w pkt. 3.1 Akty prawne- Ustawy i rozporządzenia- pod pozycją : 8 , 12, 16.

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2004.71.649)

(UWAGA- zmiana rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 2010r Dz.U.2010.162.1089)

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U.2005.216.1824).

Procedura 1 – dotycząca obowiązków właścicieli i zarządców w czasie użytkowania obiektów, instalacji i urządzeń.

1.Sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

2.Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

3. Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest.

4.Sporządzenie informacji dla wójta/burmistrza/(corocznie)

5. Opracowanie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia                z wyrobami zawierającymi azbest.

6. Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest.

7. Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Zakres tej procedury obejmuje zakres obowiązków i zasad postępowania właścicieli budynków, budowli, instalacji lub urządzeń przemysłowych, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest. Dotyczy ona bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Właściciel lub zarządca budynku obowiązany jest:

- Wykonać inwentaryzację wyrobów zawierających azbest

- Sporządzić informację dla wójta (corocznie)

- Oznakować miejsca, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest

- Sporządzić ocenę stanu i możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania

- Opracować corocznie plan kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń z azbestem

- Opracować instrukcję bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczeń z azbestem

- Zaznaczyć na planie sytuacyjnym miejsca z wyrobami zawierającymi azbest

Właściciel lub zarządca budynku, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest , jest zobowiązany do sprzędzenia – w 1 egzemplarzu „ Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów azbestowych zawierających azbest” (Załącznik nr 1).

Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest” w terminach wynikających z warunków poprzednio sporządzonej „Oceny stanu           i możliwości bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest” tzn.:

- po 5 latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym                        i nieuszkodzone.

- po roku, jeżeli przy poprzedniej „Ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania             i usuwania wyrobów zawierających azbest ujawnione zostały drobne – do 3 % powierzchni wyrobów – uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia, powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

Jeden egzemplarz „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów azbestowych zawierających azbest” właściciel lub zarządca budynku zachowuje przy dokumentacji budynku do czasu sporządzenia następnej „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów azbestowych zawierających azbest”.

Właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia informacji dla wójta gminy. Natomiast osoby prawne mają obowiązek składania tych informacji do marszałka województwa. Wzory informacji wg załączników:

(Załącznik nr 2) – informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

(Załącznik nr 3) - informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest – co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi           i środowiska w danym rejonie.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby zawierające azbest, ma ponadto obowiązki:

1. Oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu.

2. Opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania  i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest.

3. Zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Ponadto, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu oraz na terenie znajdują się wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3                   (tzw. „miękkie”), lub jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolit a także jeżeli te wyroby znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do środowiska – właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzględnić przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Procedura 2 – dotycząca obowiązków właścicieli i zarządców przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

1. Podjęcie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

2. Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione laboratorium.

3. Zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – na 30 dni przed rozpoczęciem prac zamiaru usuwania wyrobów zawierających azbest – celem uzyskania pozwolenia na budowę wraz z określonymi warunkami.

4. Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Określenie obowiązków stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu.

5.Poinformowanie mieszkańców-użytkowników obiektu o usuwaniu niebezpiecznych materiałów i sposobach zabezpieczenia.

6. Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat.

Zakres tej procedury obejmuje okres od podjęcia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, do zakończenia tych robót i uzyskania stosownego oświadczenia wykonawcy prac.

Właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do:

- Podjęcia decyzji o konieczności usunięcia wyrobów zawierających azbest.

- Identyfikacji azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez laboratorium.

- Zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno- budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego na 30 dni przed rozpoczęciem prac zamiaru usuwania wyrobów zawierających azbest w celu uzyskania pozwolenia na budowę wraz z określonymi warunkami. Wniosek powinien być sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających art. 31 ust. 3, pkt.2 oraz Art. 36 ust. 1 pkt.1 i 4 ustawy – Prawo budowlane (Załącznik nr 6).

- Dokonania wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Określenie obowiązków stron.

- Poinformowania mieszkańców lub użytkowników obiektu o planowanym usuwaniu

materiałów niebezpiecznych i sposobach zabezpieczenia.

- Uzyskania od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po usunięciu azbestu,           a umowę z wykonawcą i świadectwo czystości powietrza przechowywać przez okres 5 lat.

Procedura 3 – dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

1. Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, (powyżej 0,1 Mg/rok) i uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwego wojewodę lub starostę.

2. Opracowanie i przedłożenie właściwemu wojewodzie lub staroście na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów (poniżej 0,1 Mg/rok) informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania.

3. Przyjęcie zlecenia-zawarcie umowy na wykonanie prac usuwania wyrobów zawierających azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem.

4. Określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych prac.

5. Przygotowanie dokumentów ewidencji odpadów.

6. Opracowanie planu prac.

7. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („bioz”).

8. Przygotowanie miejsca i wskazanie tymczasowego sposobu magazynowania odpadów.

9. Zawarcie porozumienia z zarządzającym składowiskiem odpowiednim dla odpadów zawierających azbest.

10. Przeszkolenie pracowników.

11. Skompletowanie środków ochrony pracowników.

12 Przygotowanie rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu.

13. Skompletowanie wyposażenia technicznego.

14. Organizacja zaplecza, w tym socjalnego i bhp.

15. Zawarcie umowy z laboratorium o prowadzenie monitoringu powietrza.

Zakres tej procedury obejmuje całokształt prac oraz postępowania dotyczącego przygotowania do zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, jest zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 pkt. 22 ustawy o odpadach, „wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektu, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej”.

Z powyższej definicji wynika, że wytwórcą odpadów jest wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, a także właściciel lub zarządzający, który we własnym zakresie wykonuje prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest i zleca do wykonania tylko część robót. W takim przypadku na nim też spoczywać będą wszystkie obowiązki wynikające z przepisów i procedur postępowania z odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest. Wytwórcę odpadów obowiązuje postępowanie określone przepisami ustawy o odpadach, z późniejszymi zmianami. Podstawową czynnością dla przedsiębiorcy, który zamierza podjąć działalność w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, w ilości powyżej 100 kg rocznie, jest opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i zawierającymi azbest i uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwego, ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych, marszałka województwa lub starostę.

Marszałek województwa zatwierdza programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a starosta dla pozostałych przedsięwzięć.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dołączony do wniosku o wydanej decyzji zatwierdzającej, powinien zawierać:

- wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych, przewidzianych do wytwarzania,             a w przypadku, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania składu chemicznego i właściwości odpadów.

- określenia ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku.

- informację wskazującą na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

- szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.

- określenie czasu prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów.

Wytwórca odpadów (wytwarzający rocznie do 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych) na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów opracowuje i składa właściwemu marszałkowi województwa lub staroście – informację, w 3-ch egzemplarzach, o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania ( art. 24. ust. 1 ustawy o odpadach).

Informacja powinna zawierać:

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadku, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, wtedy to właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.

- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania           w ciągu roku.

-informację wskazującą na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

-szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

-wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.

Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia informacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zatwierdzenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba, ze działalność taka wymaga zezwolenia.

Po dopełnieniu obowiązków wynikających z ogólnych zasad postępowania wykonawca prac uprawniony jest do przyjęcia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem. Dla prawidłowego zawarcia umowy, jak wyżej, koniecznym jest określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych prac. Pozwoli to na określenie stopnia narażenia na azbest w miejscu pracy oraz prawidłowe przygotowanie planu prac.

Plan pracy powinien być sporządzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawierać:

-określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych prac.

-określenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia.

-aktualną „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów

zawierających azbest”.

-przewidywaną ilość wytwarzanych odpadów do usunięcia.

-ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów zawierających azbest.

-określenie rodzajów i metod pracy.

-określenie sposobów eliminowania lub ograniczenia uwalniania się pyłu azbestu do powietrza.

Następnie powinien zostać opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obejmujący m.in.:

-informacje dotyczącą przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych, określającą skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsca i czas wystąpienia, w tym ocenę ryzyka dla zdrowia.

-informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia.

-informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym:

a/ określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

b/ konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,

zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń.

c/ zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,

przez wyznaczone w tym celu osoby.

- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

-wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Pracodawca ma obowiązek zapoznania pracowników lub ich przedstawicieli z planem prac, szczególnie dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca prac ma obowiązek przeszkolenia wszystkich osób pozostających w kontakcie    z azbestem, pracowników bezpośrednio zatrudnionych, kierujących i nadzorujących prace – w zakresie ryzyka dla zdrowia oraz bezpiecznych metod pracy z wyrobami zawierającymi azbest i ich odpadami, a także bezpieczeństwa i higieny takich prac. Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z przepisami, przez upoważnioną do takiej działalności instytucję      i potwierdzone odpowiednim świadectwem lub zaświadczeniem.

Skompletowanie środków ochrony pracowników tj. odpowiednich ubrań roboczych w takiej ilości, aby zabezpieczyć pracowników przez cały czas trwania robót i oczyszczania terenu po tych robotach.

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia rozpoczęcia prac usuwania wyrobów zawierających azbest do właściwego organu nadzoru budowlanego, okręgowego inspektora pracy oraz wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Szczegółowe wymagania dotyczące informacji dla Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 01 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 280, poz. 2771).

Pracodawca będący wytwórcą odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest zobowiązany jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu.

Ważną sprawą jest przygotowanie miejsca i sposobu tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych na placu budowy – po ich demontażu a jeszcze przed transportem na składowisko. Miejsce takie powinno być wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi o treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

Dla prawidłowości obrotu odpadami niebezpiecznymi wytwórca odpadów przygotowuje właściwe dokumenty, którymi są:

Karta ewidencji odpadu (Załącznik nr 4)

Karta przekazania odpadu (Załącznik nr 5)

Celem zapewnienia składowania odpadów niebezpiecznych powstałych po usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwórca odpadów powinien przed przeprowadzeniem robót, zawrzeć porozumienie z zarządzającym składowiskiem odpowiednim dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. W celu prawidłowego przygotowania robót duże znaczenie ma odpowiednie skompletowanie wyposażenia technicznego, w tym narzędzi ręcznych i wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, urządzeń wentylacyjnych, odkurzacza przemysłowego oraz podstawowego sprzętu przeciwpożarowego. Na tym etapie ważne jest, aby zabezpieczyć techniczne środki zapobiegające emisji azbestu w miejscu pracy oraz środowisku – w zależności od określenia stanu środowiska, dokonanego przed przystąpieniem do wykonywania prac.

Jeżeli usuwane wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3, lub inne mocno uszkodzone, a także zawierające krokidolit oraz wyroby znajdujące się w pomieszczeniach zamkniętych – niezbędne jest zawarcie umowy z laboratorium upoważnionym do prowadzenia monitoringu powietrza.

Duże znaczenie ma również przygotowanie i organizacja zaplecza budowy, w tym części socjalnej, obejmującej:

-Urządzenia sanitarno-higieniczne, z możliwością umycia się i natrysku po pracy w kontakcie z azbestem.

- Pomieszczenia na szatnie czyste i brudne.

- Pomieszczenia dla spożywania posiłków oraz regeneracji.

W planie prac – w zależności od wielkości lub specyfiki budynku, budowli, instalacji lub urządzenia, a również terenu, gdzie prowadzone będą prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest – a także występującego stopnia narażenia na azbest – mogą zostać określone również inne niezbędne wymagania.

Procedura 4 – dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji.

1. Izolowanie miejsc pracy.

2. Zabezpieczenie obiektu i terenu prac obiektu.

3. Demontaż odpadów zawierających azbest.

4. Pakowanie odpadów.

5. Oznakowanie odpadów.

6. Wystawienie dokumentów ewidencyjnych odpadów.

7.  Karta ewidencji odpadu.

8. Karta przekazania odpadów.

9. Przygotowanie odpadów do odbioru.

10. Oczyszczenie pola prac i otoczenia terenu robót z pozostałości azbestu.

11. Przedstawienie dokumentu stwierdzającego prawidłowość wykonania prac i oczyszczenia z azbestu.

W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3 lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit lub prowadzone były w pomieszczeniach zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników badania powietrza – przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucję.

Procedura obowiązująca wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych

Wykonawca ww. prac zobowiązany jest do:

- Zabezpieczenia obiektu i terenu prac.

- Izolowania miejsca pracy.

- Demontaż - wytwarzanie odpadów zawierających azbest.

- Pakowania odpadów.

- Oznakowania odpadów.

- Wystawienia dokumentów ewidencyjnych odpadów

- karty ewidencji odpadu (Załącznik nr 4)

- karty przekazania odpadu (Załącznik nr 5)

- Przygotowania odpadów do załadunku.

- Oczyszczenia terenu robót z pozostałości azbestu.

Procedura 5 – dotycząca przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

1. Uzyskanie od właściwego ze względu na miejsce siedziby starostwa, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

2. Odbiór odpadów zawierających azbest od poprzedniego posiadacza.

3. Karta przekazania odpadu.

4. Sprawdzenie prawidłowości i szczelności opakowania.

5. Przygotowanie pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych.

6. Czyszczenie skrzyni pojazdu, wyłożenie odpowiednią folią.

7. Przygotowanie dokumentów.

8. Dokument przewozowy z opisem przewożonych towarów niebezpiecznych.

9. Karta przekazania odpadu.

10. Dowód rejestracyjny pojazdu.

11. Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

12. Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

13. Załadunek odpadów w pakietach foliowych.

14. Zabezpieczenie ładunku przed przesuwaniem.

15. Oznakowanie pojazdu zgodnie z umową ADR.

16. Transport odpadów na składowisko przeznaczone do składowania odpadów zawierających azbest

17. Przekazanie odpadów na składowisko odpadów – Karta przekazania odpadu.

Procedura ta obowiązuje prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Prowadzący ww. działalność obowiązany jest do:

- Uzyskania  od właściwego ze względu na miejsce siedziby starostwa, zezwolenia na transport odpadów zawierających azbest.

- Odbioru odpadów z azbestem od posiadacza z demontażu ( karta przekazania odpadu).

- Sprawdzenia prawidłowości i szczelności opakowania.

- Przygotowania pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych.

- oczyszczenie skrzyni pojazdu , wyłożenie folią oraz oznakowanie ADR.

- przygotowanie dokumentów pojazdu: dowód rejestracyjny, świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych, zaświadczenie ADR                 z przeszkolenia kierowców przewożących materiały niebezpieczne.

- Załadunku odpadów w pakietach foliowych i zabezpieczenie przed przesuwaniem.

- Transportu odpadów na składowisko azbestu ( karta przekazania odpadu).

Procedura 6 – dotycząca składowania odpadów na składowisku przeznaczonym do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest lub innym, spełniającym odpowiednie warunki techniczne.

1. Przyjęcie partii odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko.

2. Pobranie opłaty za korzystanie ze środowiska – odprowadzenie opłaty na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

3. Potwierdzenie odbioru na „Karcie przekazania odpadu”.

4. Składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska.

5. Przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami zawierającymi azbest.

6. Sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów.

Zarządzający ww. składowiskiem zobowiązany jest do:

- Przyjęcia na składowisko odpadów zawierających azbest.

- Potwierdzenia odbioru na karcie przekazania odpadu.

- Pobrania opłaty za korzystanie ze środowiska i przekazanie opłaty na rachunek Urzędu

Marszałkowskiego.

- Składowania odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych

zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska.

- Sporządzania zbiorczego zestawienia ilości składowanych odpadów z azbestem.

3. Akty prawne w zakresie użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Regulacje prawne dotyczące m.in. usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, począwszy od realizacji obowiązku dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów do momentu zdeponowania wytworzonych odpadów na składowisku, zamieszczone zostały w aktach prawnych.

Obecnie w Polsce obowiązuje szereg przepisów dotyczących problematyki azbestu. Biorąc pod uwagę przedmiot niniejszego opracowania poniżej wymieniono najważniejsze ustawy       i rozporządzenia dotyczące użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

3.1. Ustawy i rozporządzenia

USTAWY

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2004.3.20. z późn. zm.). Ustawa zakazuje wprowadzania na obszar kraju azbestu, wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623. tekst jednolity.) zgodnie z art. 30 ust. 3 stanowi: Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować: zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 – tekst jednolity.). Ustawa ta wprowadziła m.in. obowiązek składania przez wójtów, burmistrzów,     a także osoby prawne stosownych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym również azbest)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243- tekst jednolity.).. Ustawa ta wprowadziła m.in. obowiązek uzyskania przez wytwórcę odpadów niebezpiecznych (wykonawcę prac usuwania wyrobów zawierających azbest) zatwierdzenia – przez właściwego starostę – programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest)

5. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.2002.199.1671. z późn. zm.)..

ROZPORZĄDZENIA

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. – w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206) zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych poniżej grupach i podgrupach z odpowiednim przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

- 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81* - odpady zawierające azbest,

- 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych,

- 15 01 11* - opakowania z metali zawierających niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

- 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,

- 16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające wolny azbest,

- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,

- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U.2002.191.1595).           W sposób nieselektywny mogą być składowane odpady o następujących kodach:

- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest

- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest

Odpady te mogą być składowane wspólnie, na tym samym składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Nie można natomiast mieszać tych odpadów                 i składować z innymi odpadami niebezpiecznymi.

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia                   w środowisku pracy (Dz.U.2002.217.1833) określa najwyższe dopuszczalne stężenia              w środowisku pracy pyłów zawierających azbest:

a). pyły zawierające azbest chryzotylowy oraz pyły zawierające azbest chryzotylowy i inne minerały włókniste oraz pyły zawierające inne minerały włókniste, z wyjątkiem krokidolitu

- pył całkowity – 1,0 mg/m3 - włókna respirabilne – 0,2 mg/m3

b). pyły zawierające krokidolit - pył całkowity – 0,5 mg/m3

- włókna respirabilne – 0,2 mg/m3

Dla wyjaśnienia: pył respirabily to zbiór cząsteczek stałych tak małych, że zawieszone           w powietrzu przechodzą przez selektor wstępny. Natomiast włókna respirabilne to również zawieszone w powietrzu małe włókienka azbestu o długości poniżej 5 mm i maksymalnej średnicy poniżej 3 mm. To te pyły i włókna azbestu, niewidoczne lecz znajdujące się              w powietrzu, wdychane do płuc osadzają się tam i stanowią największe zagrożenie dla zdrowia człowieka.

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2002.1.12) określa limity stężenia azbestu w powietrzu. Wartości odniesienia dla azbestu wynoszą odpowiednio:

-dla 1 godziny – 2 350 włókien/m3

-dla roku kalendarzowego – 250 włókien/m3.

5 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U.2003.61.549). Określa             m.in. wymagania dotyczące składowania odpadów zawierających azbest.

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126) określa zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi.

7 Rozporządzenie Ministra Gosp., Pracy i Polityki Społ. z dnia 23 października 2003 r.           w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U.2003.192.1876). (oraz zmiana- Dz.U.2008.200.1235- z dnia 10 listopada 2008) Rozporządzenie wprowadza obowiązek inwentaryzacji przez właściciela lub zarządzającego (osobę fizyczną) miejsc, gdzie był lub jest wykorzystywany azbest – oraz składania corocznie stosownych informacji do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Osoby prawne składają sprawozdania do wojewody. (UWAGA- rozporządzenia są nieaktualne- w to miejsce weszło rozporządzenie z 13 grudnia 2010r -Dz.U.2011.8.31 – poniżej jako poz.17)

8 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społ. z dnia 2 kwietnia 2004 r           w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2004.71.649) nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów, urządzeń budowlanych, instalacji przemysłowych lub innych miejsc zawierających azbest - obowiązek okresowej kontroli stanu tych wyrobów oraz sporządzenia oceny stanu                    i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia (Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest). Pierwsza kontrola powinna być przeprowadzona w terminie do            6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. W/w podmioty przechowują 1 egz. oceny (łącznie ze stosowną dokumentacją) .

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r.

w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U.2004.280.2771). Rozporządzenie określa m.in. obowiązki pracodawcy przy prowadzeniu prac w kontakcie ze szkodliwymi substancjami (w tym z azbestem).

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r.

w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U.2007.106.723). Rozporządzenie określa jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku:

- 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy 44,79 zł/Mg

- 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu 44,79 zł/Mg

- 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów azbestowo-

cementowych 44,79 zł/Mg

- 10 11 81* - odpady zawierające azbest 44,79 zł/Mg

- 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie

z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 44,79 zł/Mg

- 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest 44,79 zł/Mg

- 16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające wolny azbest 44,79 zł/Mg

- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest 0 zł/Mg

- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest 0 zł/Mg

Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 01.01.2008r. i odtąd nie ponosi się opłat za korzystanie ze środowiska za składowanie płyt z eternitu. Należy jednak pamiętać, że administrator składowiska przeznaczonego dla odpadów zawierających azbest pobiera opłatę w wysokości około 190 zł/Mg za usługę jego utylizacji

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r.

w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2005.73.645). Rozporządzenie określa m.in. obowiązki wykonywania badań właściwych dla prowadzenia prac z czynnikami szkodliwymi (w tym azbest).

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.

w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U.2005.216.1824).

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania                           i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,          w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U.2008.200.1235). ). –jeden egzemplarz informacji o azbeście przedkłada się marszałkowi województwa.

14. Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

( tekst PROGRAMU opublikowany jest w Internecie na stronach Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl/Gospodarka/Azbest/Program w prawej zakładce. )

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U.2009.124.1033) określa termin oraz formę składania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania          i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2010.162.1089) określa nowe obowiązki właścicieli wyrobów zawierających azbest ( ocenę stanu sporządza się w jednym egzemplarzu i już nie przekazuje się informacji do nadzoru budowlanego)oraz w załączniku podaje nową tabelę punktową oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest ( nawet ponad 120 pkt.).

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31). określa termin usunięcia azbestu z terenu Polski na 31 grudnia 2032r. Rury azbestowo- cementowe pozostawia się       w ziemi bez ograniczeń czasowych. Załącza nowy  „Informacji o wyrobach zawierających azbest” używany do sporządzania inwentaryzacji u osób fizycznych.

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2010.249.1673). określa nowe wzory karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadów.

3.2. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKzA).

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 czerwca 1997r uchwalił ustawę o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Jednocześnie Sejm przyjął Rezolucję w sprawie opracowania programu wycofania azbestu z gospodarki. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 r. przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” Okres usunięcia wyrobów azbestowych na terytorium Polski określono do roku 2032. Obecnie wyżej wymieniony program, stracił swą moc prawną, a w jego miejsce Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 lipca 2009 r. przyjęła w drodze uchwały nowy „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu”(POKzA).

Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest to jedno z podstawowych zadań samorządu gminnego. Usuwanie wyrobów zawierających azbest stanowi w ostatnich latach priorytet w walce z odpadami niebezpiecznymi ze względu na zagrożenie zdrowia ludzi i ochronę środowiska.

Niniejszy program opracowano między innymi na podstawie „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” i "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego". Odnosi się on również do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebieszów na lata 2008-2032”, który został przyjęty w Gminie Trzebieszów w 2008 roku i zostanie zastąpiony przez nowy program. Zawiera  tematy dotyczące odpadów niebezpiecznych i ujmuje problematykę utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

3.3. Zadania samorządu gminnego w zakresie usuwania azbestu.

Zgodnie z zapisami krajowego i wojewódzkiego programu zadania samorządów lokalnych są następujące:

Do zadań wójtów i burmistrzów należy:

– współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem.

- przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest (inwentaryzacja), oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu na podstawie arkuszy ocen wypełnionych przez właścicieli obiektów(stopień pilności).

– przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań programu.

Do zadań rad gmin należy:

-przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych organu wykonawczego gminy z realizacji zadań programu.

4. Aktualny stan gospodarowania wyrobami i odpadami zawierającymi azbest                 ( Diagnoza stanu).

Na terenie gminy występują wyroby zawierające azbest w postaci pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych. Są to płyty azbestowo-cementowe zwane eternitem. Występują płyty faliste oraz płyty płaskie.

Rury azbestowo-cementowe do wodociągu na trenie gminy nie występują.

4.1. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest ( Rodzaj, stan, ilość i miejsca występowania ).

Gmina za pomocą sołtysów wykonała inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na całym terenie administracyjnym. Wyniki inwentaryzacji zawarte są w postaci tabeli usystematyzowanej według miejscowości.

Inwentaryzację przeprowadzili sołtysi poszczególnych wsi. Gmina składa się z 24 sołectw, inwentaryzację przeprowadzono w każdej miejscowości osobno.

Na terenie wsi określono miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest poprzez podanie przez właściciela posesji i ilości jego występowania.

Zinwentaryzowano pokrycia dachowe z eternitu na budynkach mieszkalnych, na budynkach inwentarskich, na budynkach i obiektach gospodarczych.

Każdy budynek został zinwentaryzowany oddzielnie, a następnie zsumowano łączną powierzchnię pokryć dachowych znajdujących się na danej posesji.

Dokonując inwentaryzacji jednocześnie nie oceniono aktualnego stanu pokrycia dachowego    i nie podzielono jego jakości na I, II, lub III stopień pilności. To zadanie wykonane zostanie w późniejszym terminie. Jako budynki o I stopniu pilności uznano wszystkie te, które zgłoszone są przez mieszkańców do wymiany pokrycia dachowego w najbliższym czasie,       a także budynki uszkodzone przez wichurę i ciężki zalegający śnieg.

Zbiorcze wyniki inwentaryzacji w gminie przedstawiają się następująco:

Tabela nr 1

Inwentaryzacja w Gminie Trzebieszów ( na dzień 30.04.2013r.).

| CELINY | 42625 |
| --- | --- |
| DĘBOWICA | 33013 |
| DĘBOWIERZCHY | 6470 |
| GOŁOWIERZCHY | 22653 |
| JAKUSZE | 10047 |
| KARWÓW | 11514 |
| KURÓW | 5655 |
| LESZCZANKA | 16424 |
| MIKŁUSY | 13922 |
| NURZYNA | 12259 |
| PŁUDY | 3161 |
| POPŁAWY-ROGALE | 13410 |
| SZANIAWY-MATYSY | 18308 |
| SZANIAWY-PONIATY | 35074,7 |
| ŚWIERCZE | 7390,5 |
| TRZEBIESZÓW-PIERWSZY | 14072,22 |
| TRZEBIESZÓW-DRUGI | 27188 |
| TRZEBIESZÓW | 17056 |
| TRZEBIESZÓW-KOLONIA | 11366 |
| WIERZEJKI | 18228 |
| WÓLKA KONOPNA | 12035 |
| WYLANY | 8098,28 |
| ZAOLSZYNIE | 18640 |
| ZEMBRY | 9550 |

Powyższa ilość dotyczy płyt azbestowo- cementowych w posiadaniu osób fizycznych.

Na terenie gminy znajdują się również budynki będące własnością firm i służące do działalności gospodarczej. Budynki pokryte płytami azbestowo- cementowymi powinny być zgłoszone przez właścicieli firm do ewidencji w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. Urząd Gminy powinien sprawować nadzór nad przestrzeganiem tego obowiązku i okresowo dokonywać kontroli stanu pokrycia dachowego i oceny stopnia pilności jego wymiany. Nie przewiduje się pomocy finansowej w tym zakresie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Dotacje na demontaż, transport i utylizację azbestu przewidziane są tylko dla osób fizycznych.

Ze względu na to, że umowy na wywóz odpadów zawierających azbest z terenu gminy na składowisko zawiera się w tonach (Mg), sposób przeliczenia ilości podanych w inwentaryzacji płyt azbestowo- cementowych na jednostki wagowe = Mg. wykonuje się przez mnożenie ilości    w m2 przez 14kg/m2.

(388159,7m2 x 14kg : 1000= 5434 Mg)

Tak określona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest podlegać będzie z upływem czasu różnym zmianom. Powinna ubywać pewna ilość odpadów azbestowych wywiezionych z terenu gminy. Tą ilość należy wykreślić z arkusza inwentaryzacyjnego i z komputerowej bazy danych. Może się jednak zdarzyć, że ilość zinwentaryzowanych odpadów azbestowych zwiększy się, gdyż dopisane zostanie nie ujęte dotychczas w inwentaryzacji zabudowanie lub jego część, albo poprzedni pomiar okazał się błędnie zaniżony. Należy również skorygować takie przypadki w głównym arkuszu spisowym. Całość zmian w wykonanej obecnie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i nową wartość ilości płyt azbestowo- cementowych na własnym terenie, gmina ma obowiązek podać w corocznym sprawozdaniu do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do końca miesiąca marca każdego roku.

4.2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2004.71.649) nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów, urządzeń budowlanych, instalacji przemysłowych lub innych miejsc zawierających azbest - obowiązek okresowej kontroli stanu tych wyrobów oraz sporządzenia oceny stanu                        i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest sporządza się zgodnie z załącznikiem nr 3 do zmienionego rozporządzenia. W niniejszym programie jest to (załącznik nr 1).

Pierwszą kontrolę powinno się przeprowadzić w czasie wykonywania inwentaryzacji. Bezpieczne użytkowanie wyrobów z azbestem jest możliwe po stwierdzeniu braku widocznych uszkodzeń mogących stwarzać warunki dla emisji azbestu do środowiska. Wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest w sposób umożliwiający emisję azbestu do środowiska jest niedopuszczalne.

Właściciel wyrobów z azbestem sporządza ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów w jednym egzemplarzu zachowując go w dokumentacji nieruchomości. Jeśli z oceny wynika, że wyroby z azbestem otrzymały stopień pilności I – należy bezzwłocznie przystąpić do organizowania ich usunięcia i zakończenia ich wykorzystywania.

Jeśli z oceny wynika, że wyroby z azbestem otrzymały stopień pilności II – należy w czasie do 1 roku ponownie dokonać przeglądu i oceny stanu i możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania. Jeśli z oceny wynika, że wyroby z azbestem otrzymały stopień pilności III- należy w czasie do 5 lat ponownie dokonać przeglądu i oceny stanu i możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania.

4.3. Analiza aktualnego stanu użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

W trakcie inwentaryzacji w gminie oceniono stan pokryć dachowych z eternitu. W osobnej rubryce powinno się ocenić każdy budynek mieszkalny i budynki gospodarcze oraz inwentarskie. W gminie występują wszystkie trzy stopnie pilności , w tym: domy mieszkalne z przewagą II stopnia a budynki gospodarcze z przewagą II i III stopnia pilności.

Szczególnie pilne jest usunięcie płyt z eternitu, które są uszkodzone, złożone i zabezpieczone oczekują na utylizację oraz eternit na starych budynkach. Prowadzimy procedurę utylizacji odpadów zawierających azbest poprzez przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców gminy. Po zebraniu dostatecznej ilości Urząd Gminy zamawia firmę do odebrania z posesji mieszkańców niebezpieczne wyroby zawierające azbest. Płacimy za wywóz i utylizację          (100 %). W 2012 roku usunęliśmy z terenu gminy 54 Mg wyrobów zawierających azbest.

Ocena stopni pilności usunięcia eternitu będzie wykonywana również w późniejszym terminie. Obecnie jako budynki o I stopniu pilności usunięcia płyt zawierających azbest uznano szkoły, sklepy i budynki mieszkalne.

W I stopniu pilności znajdują się też te odpady azbestowe, a dokładnie eternit już wcześniej zdjęty z dachów, uszczelniony folią i składowany na paletach na terenie nieruchomości, oczekujący na transport na specjalistyczne składowisko odpadów azbestowych. W I stopniu pilności znalazły się też zabudowania, z których dachy zostały uszkodzone przez warunki atmosferyczne. Pozostałe budynki zakwalifikowane do II i III stopnia pilności muszą oczekiwać w kolejce na usunięcie z terenu gminy ze względu na niewystarczające zabezpieczenie finansowe zarówno środków gminnych jak też i prywatnych osób fizycznych, gromadzących środki finansowe na remont i wymianę pokrycia dachów.

Aktualnie brak jest decyzji właścicieli budynków mieszkalnych w sprawie określenia terminu wymiany pokryć dachowych z płyt azbestowo- cementowych na inne pokrycie bezpieczne dla ludzi i środowiska naturalnego.

Rycina nr 2

Rozkład graficzny wyrobów zawierających azbest w gminie Trzebieszów ( m2 ).

Na rycinie zobrazowano graficznie udział poszczególnych miejscowości w ogólnej ilości odpadów azbestowych. Wykreślono w ten sposób wynik przeprowadzonej inwentaryzacji.

Z analizy ryciny nasuwa się wniosek, że największy stopień pilności w usunięciu wyrobów zawierających azbest jest na południowych i wschodnich obszarach gminy Trzebieszów,        ze względu na największe nagromadzenie tam płyt eternitowych.

Najwięcej eternitu jest w Celinach i tu powinno się zadbać o szybkie usunięcie tych wyrobów zawierających azbest, gdyż tu jego największa ilość działa szkodliwie w postaci pyłu azbestowego na największą liczbę mieszkańców i osób przyjezdnych.

Wymieniony teren powinien podlegać zwiększonej kontroli Gminy, gdyż tutaj jest największe zagrożenie odpadami azbestowymi w gminie.

Do oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest opracowano w formie graficznej „Mapę zagrożeń azbestem w gminie Trzebieszów”.

MAPA ZAGROŻEŃ AZBESTEM W GMINIE TRZEBIESZÓW

Rycina nr 3.

Rozmieszczenie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Trzebieszów ( m2 ) .

5. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy powinien być zakończony do             2032 roku. Ze względów organizacyjnych z myślą, aby nie nastąpiło spiętrzenie prac utylizacyjnych odpadów zawierających azbest przy końcu tego okresu, podzielono ten okres na trzy podokresy:

- okres I: lata 2013 – 2018 usunięcie 20% odpadów azbestu

- okres II: lata 2019 – 2025 usunięcie 40% odpadów azbestu

- okres III: lata 2026 – 2032 usunięcie 40% odpadów azbestu

W okresie pierwszym krótkoterminowym zawarte są wszystkie cele przygotowawcze i organizacyjne oraz bezpieczne usunięcie około 20 % odpadów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie.

W okresach II i III celem jest usunięcie pozostałej ilości wyrobów azbestowych, zabezpieczanie finansowe tej działalności , opracowywanie raportów z realizacji programu i przedstawianie wyników monitoringu uprawnionym organom tj. Urząd Marszałkowski i Powiatowy Nadzór Budowlany.

Gminny plan usuwania wyrobów zawierających azbest nawiązuje do gminnego planu gospodarki odpadami i w sposób szczegółowy określa sposób rozwiązania tego problemu. Plan zakłada realizację następujących zadań:

1. Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest, ocena stanu wyrobów.

2. Opracowanie mapy zagrożeń działania azbestu i miejsc I stopnia pilności.

3. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania.

4. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych, użyteczności publicznej i innych jednostek budżetowych będących własnością Gminy.

5. Mobilizowanie właścicieli obiektów przemysłowych do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

6. Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej.

7. Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, i innych w celu utylizacji.

8. Oczyszczenie terenu gminy z „dzikich wysypisk”- jeżeli takie wystąpią, z odpadami zawierającymi azbest.

9. Przeznaczenie części środków finansowych z budżetu Gminy na realizację programu.

10. Działania w kierunku pozyskania funduszy zewnętrznych na realizację programu.

11. Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym w usuwaniu odpadów zawierających azbest.

12. Bieżący monitoring realizacji programu.

13. Coroczne opracowywanie raportów z realizacji programu.

14. Okresowa weryfikacja i aktualizacja programu.

Główny cel realizacji planu to:

Wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy oraz likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko.

Przyjęta do usuwaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest strategia oparta jest na dokumentach: „ Program Oczyszczania Kraju z Azbestu” i „ Wojewódzki program usuwania wyrobów zawierających azbest” Wynika to z potrzeby zgodności przyjętego programu dla Gminy z dokumentem wyższego rzędu.

I. Etap przygotowawczy ( organizacyjny).

- inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

- ocena stanu wyrobów.

- utworzenie gminnej bazy danych.

- opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”.

- kampania informacyjna o szkodliwości azbestu.

II. Etap realizacji ( inwestycyjny).

- podpisanie umowy z firmą utylizującą wyroby zawierające azbest

lub oddzielnie z firmą dokonującą demontażu płyt i firmą transportową wywożącą odpad azbestowy na składowisko.

- zabezpieczenie środków finansowych własnych na ten cel.

-współpraca z samorządem wojewódzkim dla wsparcia finansowego „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”.

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy

- likwidacja „dzikich wysypisk” ”- jeżeli takie wystąpią.

- monitoring realizacji planu.

5.1. Harmonogram realizacji celów i zadań programu

Tabela 2- Harmonogram programu.

| Lp. | Nazwa działania | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Zakładany okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trzebieszów”. | Wójt Gminy | 2013 r. |
| 2 | EDUKACJA EKOLOGICZNA Organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości azbestu, bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. | Wójt Gminy | 2013 r. -2032 r. |
| 3 | Aktualizacja –coroczna bazy danych o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie gminy. | Wójt Gminy | 2013 r. -2032 r. |
| 4 | Opracowanie mapy zagrożeń azbestem w gminie Trzebieszów. | Wójt Gminy | 2013 r. |
| 5 | Wypracowanie polityki dotyczącej likwidacji wyrobów zawierających azbest | Wójt Gminy | 2013 r. |
| 6 | Założenie i prowadzenie rejestru wniosków o utylizację eternitu oraz realizacja na podstawie stopnia pilności stanu wyrobów zawierających azbest. | Wójt Gminy | 2013 r. -2032 r. |
| 7 | Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł wewnętrznych na realizację programu. | Wójt Gminy, Rada Gminy | 2013 r. -2032 r. |
| 8 | Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację programu. (WFOŚiGW oraz Fundusz Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy). | Wójt Gminy | 2013 r. -2032 r. |
| 9 | Ogłoszenie przetargów, wyłonienie wykonawców zadania, ( demontaż, transport) podpisywanie kontraktów. | Wójt Gminy | 2013 r. -2032 r. |
| 10 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych, użyteczności publicznej będących własnością Gminy. | Wójt Gminy, Uprawnione przedsiębiorstwa | 2013 r. -2032 r. |
| 11 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych, prawnych i innych. | Wójt Gminy, Uprawnione przedsiębiorstwa | 2013 r. -2032 r. |
| 12 | Bieżący monitoring realizacji „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trzebieszów”. | Wójt Gminy | Co rok |
| 13 | Przedstawienie Radzie Gminy sprawozdania z realizacji programu zgodnie z ustawą. | Wójt Gminy | Co 2 lata |

5.2. Szacunkowe koszty realizacji programu

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy pociąga za sobą szereg kosztów. Demontaż ,transport na składowisko i utylizacja to główne koszty usuwania pokryć dachowych z eternitu.

Koszty organizacyjne takie jak: koszt inwentaryzacji, oceny stanu wyrobów z azbestem, wykonania programu , informowania ludności o zagrożeniach, współpraca z mediami. Dlatego w dalszych obliczeniach koszty te pominięto. Dodać trzeba, że koszty te Gmina poniosła jednorazowo i wykonała prace przygotowawcze własnym wysiłkiem pracowników odpowiedzialnych za ochronę środowiska w gminie.

W programie założono , że usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych będzie się odbywać ze wsparciem finansowym Gminy w latach  2013-2032. O kolejności przydzielania dofinansowania w ramach dostępnych na to zadanie w danym roku środków decydować będzie kolejność zgłoszenia wniosku o dofinansowanie oraz stopień pilności określony na podstawie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649+ UWAGA- zmiana druku oceny stanu wyrobów zawierających azbest w (Dz.U. 2010.162.1089).

W celu zwiększenia stopnia dofinansowania Gmina będzie czynić starania, aby demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowych było dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, oraz                  z celowego Funduszu Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy lub z innych źródeł.

W przypadku dotacji należy przyjąć regulamin dofinansowania opracowany przez fundatora dotacji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie lub Fundusz Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Głównym kosztem usunięcia wyrobów azbestowych z terenu gminy jest zdjęcie pokrycia dachowego  i wywóz na składowisko.

Składa się on z trzech pozycji:

- demontaż płyt azbestowo-cementowych wraz z ułożeniem na paletach                                 i zapakowaniem  w folię zabezpieczającą.

- transport na składowisko odpadów azbestowych.

- utylizacja płyt azbestowo-cementowych na składowisku.

Prace z azbestem mogą wykonać tylko specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie uprawnienia, specjalistyczne przeszkolenie, techniczny sprzęt, ubiór ochrony osobistej oraz zezwolenie na demontaż i transport wyrobów z azbestem na terenie danego powiatu. Stosowne zezwolenia dla firm wystawiało Starostwo.

Obecnie firmy oferują za usunięcie odpadów zawierających azbest z terenu gminy stawkę                    w zależności od odległości gminy od składowiska za demontaż , transport i utylizację

500 zł/Mg  brutto.

Jeśli eternit składowany jest już na ziemi i zwykle jest w formie płyt złożonych na palecie lub gruzu to wywiezienie go na składowisko wyniesie około 400 zł/Mg odpadów cementowo-azbestowych. Są to koszty transportu i utylizacji bez demontażu.

Ustalono w Gminie, że koszty demontażu, transportu i utylizacji poniesie Gmina ze środków celowych zewnętrznych zgromadzonych na usuwanie azbestu z terenu gminy. Gmina podpisze umowę ze specjalistyczną upoważnioną firmą na usuwanie odpadów zawierających azbest wybraną w drodze przetargu lub analizy ofert, kierując się ceną wykonania usługi i jakością wykonywania demontażu.

W wyniku sondażu jaki przeprowadziłem z wieloma firmami daje się zauważyć prawidłowość, że firma renomowana o zasięgu działania ogólnopolskim, posiadająca drogi specjalistyczny sprzęt i dodatkowe zabezpieczenia jest kosztowna. Daje jednak pewność prawidłowo wykonanych prac z azbestem. Są też na terenie województwa firmy o skromniejszym wyposażeniu technicznym, lub po prostu mniejsze, które mogą wykonać usługę taniej. Należy jednak dokładniej przyglądać się na jakość wykonanych robót. Przy pracach rozbiórkowych z azbestem jest to szczególnie ważne, bo jest to moment największego zagrożenia ze względu na zwiększone zapylenie.

Koszt ten rozłożony jest na okres do 2032 r. Wydatkowany ma być ze środków własnych Gminy. Ze względu na to, że Gminy nie posiadają takich środków finansowych, to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidział dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów azbestowych. Gmina może i powinna złożyć wniosek o dofinansowanie planowanych prac. Termin do składania wniosków o dotację na usuwanie azbestu został określony na 30 listopada każdego roku na następny rok. Wielkość dotacji na ten cel jest różna, zmienia się w zależności od posiadanych środków finansowych. Spodziewana jest również dotacja     w wysokości 100% z Funduszu Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy.

Analizując sytuację w powiecie łukowskim można określić pełny koszt wymiany pokrycia dachowego i transportu powstałego odpadu zawierającego azbest.

Przykład-- przyjmujemy, że dach domu jednorodzinnego ma powierzchnię 100 m2. Zdjęty stanowi odpad azbestowy o wadze :

100 m2 x 14 kg/1000 = 1,40 Mg.

.

Gmina po podpisaniu umowy ze specjalistyczną firmą podejmie trud organizacji usuwania odpadów azbestowych.

Jednak w przypadku, gdyby usługa usunięcia z terenu gminy odpadów z azbestem dotyczyła tylko transportu i utylizacji bez demontażu to koszt wywiezienia odpadów azbestowych z terenu gminy na składowisko wyniesie:

400 zł/Mg x 1,40 Mg = 560 zł

Natomiast jeśli dodamy demontaż to 500zł/Mg x 1,40 Mg= 700 zł

5.3. Źródła finansowania programu

Głównym założeniem dotyczącym ponoszenia kosztów usuwania azbestu z terenu gminy przyjęto zasadę, podobnie jak w krajach członkowskich Unii Europejskiej, że „zanieczyszczający płaci”. Odpowiedzialność za bezpieczne i terminowe usunięcie wyrobów z azbestem złożono na barki właścicieli nieruchomości, obiektów i instalacji, zatem na osoby fizyczne, prawne i jednostki samorządu terytorialnego. Źródłami finansowania zadań zawartych w programie są środki własne właścicieli obiektów, środki własne inwestorów prywatnych, środki funduszy ochrony środowiska, środki pomocowe Unii Europejskiej, środki własne jednostek samorządowych, kredyty oraz środki budżetowe pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki.

Obecnie ( 2013 rok) środki finansowe pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych gminy.

Gmina Trzebieszów będzie starać się o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Funduszu Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wojewódzki Fundusz w Lublinie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150) oraz statutu nadanego przez Ministra Środowiska w dniu 30 października 2010 r. Jest samodzielną instytucją finansową, posiadającą osobowość prawną. Od piętnastu lat pełni istotną rolę w realizacji polityki ekologicznej na Lubelszczyźnie, wspierając finansowo przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Strategia w dziedzinie ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami zakłada unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla województwa lubelskiego i zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu. Na przyszłe lata przewiduje się 100% dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. W tym celu Gminy składają wnioski do WFOŚiGW w Lublinie o dotacje na ten cel w terminie 30 listopada każdego roku na rok następny. Aby dotacja mogła być większa połączony został Wojewódzki Fundusz                              z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Środki finansowe funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą być przeznaczane tylko na zadania ujęte w planach gospodarki odpadami.

Fundusz Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej Polsce przez Szwajcarię, lecz większość środków zostanie rozdysponowanych        w czterech województwach ściany południowo-wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Celem szwajcarskiej pomocy jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski - pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym. O dofinansowanie projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mogą starać się: osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Samorząd Województwa Lubelskiego rozpoczął działania zmierzające do uruchomienia pilotażowego projektu dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest z terenów gmin. Zakłada się 100% dofinansowanie i pokrycie kosztów usuwania azbestu z nieruchomości należących do osób fizycznych, czyli mieszkańców gminy. Projekt jest realizowany do czerwca 2015 roku. Gminy po podpisaniu deklaracji uczestnictwa powinny stosować się w dalszej współpracy do opracowanego regulaminu uczestnictwa w projekcie pt. ”Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania                                      i unieszkodliwiania”.

6. Organizacja usuwania wyrobów zawierających azbest

Realizując zadanie usunięcia wyrobów azbestowych Gmina powinna podpisać umowę ze specjalistyczną firmą i powierzyć jej pracę demontażu płyt azbestowo- cementowych, ich wywozu i utylizacji lub tylko wywozu i utylizacji w przypadku gdy zostały już zdjęte.

Wykaz podmiotów posiadających decyzje uprawniające do prac z azbestem na terenie Województwa Lubelskiego znajduje się w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie.

FIRMY UPRWNIONE DO DEMONTAŻU I TRANSPORTU ODPADÓW Z AZBESTEM

Na terenach Powiatów: Łukowskiego, Bialskiego, Radzyńskiego

| 1 | bialski | Piotr Zając ALFA STAR | Ortel Królewski Drugi 106, 21-530 Piszczac | cały kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | radzyński | Usługi Remontowo-Budowlane Tadeusz Kulenty | ul. Powstania Styczniowego 42a, 21-300 Radzyń Podlaski | cały kraj |
| 3 | bialski | Dach-Serwis Sp. z o.o. | ul. Lubelska 52, 21-532 Łomazy | cały kraj |
| 4 | łukowski | „Jaś-Dach” Jacek Zadrożny | Kienkówka 31, 21-450 Stoczek Łukowski | cały kraj |
| 5 | łukowski | NOWBUD J. Nowak, A. Nowak Sp. j. | ul. Łapiguz 110B, 21-400 Łuków | cały kraj |
| 6 | bialski | Usługi Budowlane Sławoj Parczewski | Hrud 4, 21-500 Biała Podlaska | cały kraj |
| 7 | radzyński | Łysiak Marek Dekarstwo i Blacharstwo Budowlane | ul. Spółdzielczości 5/6, 21-300 Radzyń Podlaski | cały kraj |
| 8 | bialski | ”Dach Styl” Handel i Usługi - Cezary Wasiluk | ul. Żytnia 7 21-560 Międzyrzec Podlaski | cały kraj |
| 9 | łukowski | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo - Ławecki Sylwester | Role 79, 21-400 Łuków | cały kraj |
| 10 | łukowski | Firma Handlowo-Budowlana „ELBUD” | ul. Wiatraki 1, 21-400 Łuków | powiat łukowski |
| 11 | łukowski | Kucharski i spółka przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych i drogowych „DROGBUD” Sp. j. | ul. Gen. Kleberga 63, 21-400 Łuków | powiat łukowski |
| 12 | łukowski | Zakład Robót Brukarskich „Polbruk” – Waldemar Jan Kuryło | Świdry 90, 21-400 Łuków | powiat łukowski |
| 13 | łukowski | Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „Ekobud – Serwis” S. z o.o. | ul. Żelechowska 70, 21-400 Łuków | powiat łukowski |
| 14 | bialski | P.H.U. KRUSZYNEX Stanisław Woś | ul. Nowa 1, Konstantynów | cały kraj |
| 15 | łukowski | F.H.U. „TAMEX” Jakub Kożuchowski | Szczygły Górne 6, 21-400 Łuków | cały kraj |
| 16 | Biała Podlaska | DACH-SYSTEM Szymaniak Paweł | ul. Górna 75A, 21-500 Biała Podlaska | cały kraj |
| 17 | bialski | AS DACH Szepeta Andrzej | ul. Wierzchowska 8, 21-532 Łomazy | cały kraj |
| 18 | bialski | DACH-SYSTEM Piotr Lichwirowicz vel Olichwierowicz | ul. Małobrzeska 48, 21-532 Łomazy | cały kraj |
| 19 | łukowski | ELTRANS Elżbieta Woroniecka | Anonin 74, 21-421 Tuchowicz | cały kraj |
| 20 | radzyński | „RAD-BUD” Radosław Sochal | Skoki 57, 21-306 Czemierniki | cały kraj |
| 21 | bialski | Dach Styl Handel i Usługi Marcin Lipnicki | ul. Balladyny 8/37, 21-560 Międzyrzec | cały kraj |

Ponadto uwzględniać należy te firmy, które znajdują się w dalszej odległości od Gminy Trzebieszów. Firmy konkurują ze sobą i pokonują dalsze odległości w zdobywaniu kontrahentów.

6.1. Zarządzanie programem

Niniejszy „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trzebieszów”  ma być przyjęty przez Radę Gminy w formie uchwały. Do niej należy również przyjmowanie corocznych sprawozdań z wykonania programu.

Wcześniej jednak gdy program jest jeszcze nie uchwalonym należy wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w celu uzyskania stosownych opinii i decyzji dotyczących odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (zgodnie z art. 48, 49, 57, 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko- Dz.U.08.nr 199.poz 1227).

Wójt Gminy pozostaje koordynatorem programu ze względu na jego wielopłaszczyznowe funkcje i koszty realizacji.

Działalność merytoryczną związaną z realizacją programu wykonują w gminie pracownicy wskazani przez Wójta Gminy.

Wdrożenie programu przebiega zgodnie z zasadami:

- zasada odpowiedzialności za wdrożenie planu – tj. wybór osoby lub jednostki odpowiedzialnej za realizację planu.

- zasada spójności z gminnym programem ochrony środowiska i wojewódzkim programem usuwania azbestu.

- zasada uaktualniania planu.

- zasada współpracy w realizacji planu z organami wyższego szczebla.

- zasada ciągłej edukacji ekologicznej i dostępu do informacji bezpośrednich uczestników realizacji planu.

6.2 Sposób monitoringu i ocena wdrażania programu

Główną funkcję w proponowanym systemie monitoringu pełni Urząd Marszałkowski.

Monitoring na szczeblu krajowym stanowi:

- „ Krajowa Baza Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest” Tutaj gmina ma swoje miejsce w komputerowej bazie danych, które na bieżąco powinno być uzupełniane                    i aktualizowane. Wykonana inwentaryzacja wyrobów z azbestem powinna być tu wpisana. Następnie po utylizacji odpadów z azbestem posesje oczyszczone z azbestu należy z bazy wykreślić. W ten sposób koordynator krajowy posiada dane o postępie prac związanych          z usunięciem z terenu gminy wyrobów z azbestem.

Monitoring na szczeblu wojewódzkim stanowi:

- coroczna informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania odpadów zawierających azbest przedkładana wojewodzie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Informacja sporządzana jest przez Gminę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska     z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

(Dz. U. z 2009 r. .nr 124, poz.1033).

- rozliczanie się z WFOŚiGW z otrzymanych dotacji na utylizację wyrobów zawierających azbest. Przedkładanie faktur określających rzeczywiste koszty usuwania azbestu z terenu gminy w celu otrzymania refundacji poniesionych kosztów.

- działalność kontrolna WIOŚ w sprawach dotyczących azbestu.

Monitoring na szczeblu gminnym stanowi:

- przyjmowanie przez Radę Gminy corocznych sprawozdań z wykonania programu.

- kontrola efektów wydatkowania gminnych funduszy na wywóz azbestu z terenu gminy.

Sprawozdanie roczne monitoringu powinno opierać się na analizie wskaźników określających zmiany ilości wyrobów zawierających azbest, oraz ilość wydatkowanych funduszy na realizację

Zaproponowana przez Gminę forma dofinansowania dla właściciela obiektów i urządzeń zawierających azbest, stawia jako warunek pomocy, spełnienie wszystkich wymogów formalnych dotyczących informowania o tych wyrobach oraz prowadzenia prac przy usuwaniu azbestu. Upowszechnienie programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją                   i usuwaniem azbestu. Przyczyni się to do uściślenia wiedzy inwentaryzacyjnej, precyzyjnego planowania niezbędnych środków i skuteczniejszej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trzebieszów.

Tabela 3. – Wskaźniki monitoringu programu.

Program powinien być realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem działań, ma być dokumentem, zmieniającym się w czasie do 2032 roku, aktualizowanym w zależności od możliwości finansowych i od warunków technicznych jego realizacji.

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka miary | Rok poprzedni | Rok bieżący |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wyrobów zawierających azbest – inwentaryzacja początek roku. | m2 | - | - |
| 2 | Ilość wyrobów zawierających azbest – inwentaryzacja koniec roku. | m2 | - | - |
| 3 | Powierzchnia zdjętego eternitu. | m2 | - | - |
| 4 | Powierzchnia wywiezionego eternitu. | m2 | - | - |
| 5 | Koszt utylizacji azbestu na terenie gminy. | zł | - | - |
| 6 | Koszt utylizacji azbestu – środki własne. | zł | - | - |
| 7 | Koszt utylizacji azbestu – środki zewnętrzne. | zł | - | - |

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

Załącznik nr 2 – „Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”.

Załącznik nr 3 – „Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone”.

Załącznik nr 4 - Wzór " Karty Ewidencji Odpadu".

Załącznik nr 5 - Wzór " Karty Przekazania Odpadu".

Załącznik nr 6 – „Druk zgłoszenia robót budowlanych do Wydziału Architektury                  w Starostwie Powiatowym”.

# Załącznik nr 7 – „Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością          na cele budowlane”.

SPIS TABEL

Tabela nr 1 - Inwentaryzacja w Gminie Trzebieszów ( na dzień 30.04.2013r.)…………….. 33

Tabela nr 2 - Harmonogram programu……………………………………………………… 39

Tabela nr 3 - Wskaźniki monitoringu programu……………………………………………...46

SPIS RYCIN

Ryc. 1 - Mapa - położenie gminy Trzebieszów w województwie lubelskim………………....5

Ryc. 2 - Rozkład graficzny ilości odpadów zawierających azbest w gminie………………..32

Ryc. 3 - Mapa zagrożeń azbestem- Rozmieszczenie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Trzebieszów……………………………………………...............................................33

Lista- Firmy uprawnione do pracy z azbestem w powiecie łukowskim, bialskim

i radzyńskim……………………..............................................................................................40

Załącznik NR 1

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

...................................................................................................................................................................

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

...................................................................................................................................................................

Rodzaj zabudowy1): ...................................................................................................................................................................

Numer działki ewidencyjnej2): ...................................................................................................................................................................

Numer obrębu ewidencyjnego2): ...................................................................................................................................................................

Nazwa, rodzaj wyrobu3): ...................................................................................................................................................................

Ilość wyrobów4): ...................................................................................................................................................................

Data sporządzenia poprzedniej oceny5): ...................................................................................................................................................................

| Grupa/ nr | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 |  |
| 2 | Tynk zawierający azbest | 30 |  |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) | 25 |  |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) | 10 |  |
| II | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 |  |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30 |  |
| 7 | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach | 15 |  |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń | 0 |  |
| III | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 30 |  |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) | 15 |  |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 |  |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 |  |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 |  |
| IV | Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych |  |  |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 |  |
| 15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 |  |
| 16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 |  |

| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 |  |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5 |  |
| 20 | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) | 0 |  |
| V | Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej |  |  |
| 21 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców | 40 |  |
| 22 | Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) | 30 |  |
| 23 | Czasowe (np. domki rekreacyjne) | 15 |  |
| 24 | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) | 5 |  |
| 25 | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0 |  |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |  |
| STOPIEŃ PILNOŚCI |  |

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I	od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II	od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III	do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....................................................	.................................................

Oceniający	Właściciel/Zarządca

(nazwisko i imię)	(podpis)

....................................................	................................................

(miejscowość, data)	(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

1)	Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2)	Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3)	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-	płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-	rury i złącza azbestowo-cementowe,

-	izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-	wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-	przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-	szczeliwa azbestowe,

-	taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-	wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-	papier, tektura,

-	inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4)	Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

5)	Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".

Załącznik NR 2

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)

- Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:

………………………………………………………………………...………………..…….............................

..............................................................................................................................................................................

- Rodzaj zabudowy3): ..…………………………………………………………………..….........................

- Numer działki ewidencyjnej4): …………………………...………………………...…….………………..

- Numer obrębu ewidencyjnego4): ………………………...……………………….....……………………..

- Nazwa, rodzaj wyrobu5): ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Ilość posiadanych wyrobów 6): ....................................................................................................................

- Stopień pilności7): ........................................................................................................................................

- Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów:8)

- nazwa i numer dokumentu: ……………………………………………...…….…………………

- data ostatniej aktualizacji: ..............................................................................................................

- Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ……………………………………...…………………………………….

- Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6): …...…………………………………………………………………………………………………………

………..............................................

(podpis)

Data .......................................................

1)	Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

2)	Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

3)	Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

4)	Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

5)	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),

- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

6)	Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).

7)	Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

8)	Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

Załącznik NR 3

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1)

KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

1. Miejsce, adres ....................................................................................................................................................................

2. Właściciel/ zarządca/ użytkownik *) :

osoba prawna – nazwa, adres: ....................................................................................................................................................................

osoba fizyczna – imię, nazwisko, adres: ....................................................................................................................................................................

3. Tytuł własności: ....................................................................................................................................................................

4. Nazwa , rodzaj wyrobu 2) ....................................................................................................................................................................

5. Ilość (m2 , tony) 3) ....................................................................................................................................................................

6. Przydatność do dalszej eksploatacji 4) ....................................................................................................................................................................

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu ....................................................................................................................................................................

okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5) ....................................................................................................................................................................

całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ....................................................................................................................................................................

8. Inne istotne informacje o wyrobach 6) ....................................................................................................................................................................

Data .......................................................                                                           ..............................................

(podpis)

Objaśnienia:

Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym             od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, - rury i złącza azbestowo-cementowe, - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, - szczeliwa azbestowe, - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, - papier, tektura, - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione, w tym papier i tektura.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierający azbest.

5} Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki                   w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

6) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

Załącznik NR 4

KARTA EWIDENCJI ODPADU

| KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) | Nr karty | Rok kalendarzowy |
| --- | --- | --- |
| Kod odpadu 2) |
| Rodzaj odpadu 2) |
| Procentowa zawartość PCB w odpadzie 3) |
| Posiadacz odpadów 4) |
| Adres posiadacza odpadów 5) |
| Województwo | Gmina | Miejscowość | Telefon służbowy | Faks służbowy |
| Ulica | Nr domu | Nr lokalu | Kod pocztowy |
| Miejsce prowadzenia działalności 6) |
| Województwo | Gmina | Miejscowość | Telefon służbowy | Faks służbowy |
| Ulica | Nr domu | Nr lokalu | Kod pocztowy |
| Działalność w zakresie:7) W Zb Od Un Ok |
| Miesiąc | Masa wytworzonych odpadów [Mg] 8, 9) | Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] 8, 10, 11) | Masa przyjętych odpadów [Mg] 8) | Nr karty przekazania odpadu 12) | Gospodarowanie odpadami |
|  |  |  |  |  | we własnym zakresie | odpady przekazane | imię i nazwisko osoby sporządzającej |
|  |  |  |  |  | masa [Mg] 8,13) | metoda odzysku R14) | metoda unieszkodliwiania D15) | masa [Mg] 8) | nr karty przekazania odpadu 16) |  |

Objaśnienia:

1)  W przypadku wytwarzania,  zbierania,  odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów   należy  sporządzać  osobną  kartę  ewidencji   odpadu  dla  każdego miejsca prowadzenia działalności, z wyjątkiem  usług,   o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.  W przypadku odbierania odpadów komunalnych  należy  sporządzić  osobno  kartę  dla  każdej  gminy,  z terenu  której  odpady  komunalne  są odbierane.  Nie dotyczy komunalnych osadów  ściekowych   stosowanych w  celach,  o  których   mowa w art. 43  ust. 1 ustawy  z  dnia 27 kwietnia  2001 r.  o  odpadach,  prowadzącego  zakład przetwarzania,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia  29  lipca  2005 r. o   zużytym    sprzęcie   elektrycznym   i   elektronicznym  (Dz. U. Nr 180, poz. 1495,  z późn. zm.), w  zakresie  odpadów  powstałych  w  wyniku   demontażu   zużytego   sprzętu  elektrycznego   i  elektronicznego,  oraz   prowadzącego   stację demontażu  i   prowadzącego   punkt   zbierania  pojazdów, o  których   mowa   w  ustawie  z  dnia  20  tycznia  2005 r.  o recyklingu   pojazdów  wycofanych z eksploatacji  (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.),   w  zakresie gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji.

2)  Zgodnie z katalogiem  odpadów  stanowiącym   załącznik  do  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie  katalogu  odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

3)  Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB.

4) Podać imię  i  nazwisko  lub  nazwę posiadacza odpadów. W przypadku odbierania odpadów komunalnych posiadaczem obowiązanym do wypełnienia  karty  ewidencji odpadu jest przedsiębiorca,  który  uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów  od właścicieli nieruchomości, o  którym   mowa   w   ustawie   z   dnia   13   września  1996 r.  o  utrzymaniu   czystości   i  porządku  w  gminach  (Dz.  U.  z  2005  r.  Nr  236, poz. 2008, z późn. zm.),  lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.

5)  Podać adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.

6) Podać  adres  miejsca  prowadzenia  działalności.  W  przypadku  posiadania  decyzji  na  prowadzenie działalności na terenie całego kraju lub na określonym  obszarze   należy   wskazać   adres   siedziby   lub   miejsca  zamieszkania  posiadacza  odpadów.  W  przypadku  przedsiębiorcy,  który  uzyskał  zezwolenie                            na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa  w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, należy podać województwo i gminę.

7)  Zaznaczyć  symbolem   X   właściwy   kwadrat:    W – wytwarzanie odpadów,  Zb – zbieranie odpadów,     O –  odzysk,   Un – unieszkodliwienie odpadów, Ok – odbieranie odpadów komunalnych.

8)  Podać masę  odpadów  z dokładnością   co  najmniej   do pierwszego  miejsca po przecinku  dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

9) Nie dotyczy odpadów komunalnych.

10) Odpady komunalne w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.   o odpadach.

11) Wypełnia przedsiębiorca,  który uzyskał  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa  w  ustawie  z dnia 13  września 1996 r. o  utrzymaniu  czystości i porządku  w gminach,  lub  gminna  jednostka  organizacyjna,  o  której mowa w tej  ustawie.

12) Podać  nr  karty  przekazania,   na   podstawie  której   odpad    został   przyjęty. W   przypadku   przywozu   odpadów   na  terytorium   kraju  należy  wpisać  „Przywóz do RP”. W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów należy wskazać to miejsce, podając województwo,  nazwę miejscowości,  ulicę,  nr domu i lokalu. W  przypadku  przyjmowania  odpadów  od  posiadacza  zwolnionego  z  obowiązku  prowadzenia ewidencji odpadów rubryka pozostaje niewypełniona.

13)  Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie.

14) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

15) Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

16) Podać nr karty przekazania odpadu, którą został przekazany innemu  posiadaczowi  odpadów. W przypadku wywozu odpadów poza terytorium kraju należy  wpisać   „Wywóz  poza  RP”. W  przypadku  przekazania  odpadów  osobom  fizycznym   lub  jednostkom  organizacyjnym  niebędącym  przedsiębiorcami do   wykorzystania  na  własne  potrzeby  zgodnie  z  przepisami  wydanymi  na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach należy  wpisać   „ Przekazane os. fiz.” .  W  przypadku  przekazywania  do  innego  miejsca  prowadzenia  działalności  danego  posiadacza odpadów należy wskazać to miejsce, podając województwo, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.

Załącznik NR 5

WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADU

| KARTA PRZEKAZANIA ODPADU | Nr karty1) | Rok kalendarzowy |
| --- | --- | --- |
| Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad2,3) | Transportujący odpad2,4) | Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad2) |
| Adres5) | Adres5,6) | Adres5) |
| Nr REGON6) | Nr REGON6, 7) | Nr REGON6) |
| Miejsce przeznaczenia odpadów8) |
| Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad9) |
| Wnioskuje o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling10) TAK NIE □ □ |
| Kod odpadu11) | Rodzaj odpadu11) |
| Data/miesiąc12,13) | Masa przekazanych odpadów [Mg]14) | Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy7,15) |
| Potwierdzam przekazanie odpadu data, pieczęć i podpis | Potwierdzam wykonanie usługi transportu4,6) data, pieczęć i podpis | Potwierdzam przejęcie odpadu data, pieczęć i podpis |

Objaśnienia:

- Numer jest nadawany przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

- Podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu.

- W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty przekazania odpadu jest obowiązany przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności               w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie        z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.    Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.

- Dotyczy przedsiębiorcy transportującego odpady, niebędącego posiadaczem odpadów, działającego na zlecenie innego posiadacza odpadów, który zlecił mu wykonanie usługi transportu odpadów.

- Podać adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

- O ile posiada.

- W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

- Podać adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu transportującemu odpady.

- Dotyczy stacji demontażu w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podać symbol R lub D. Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie                      z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

- Dotyczy dokumentów wystawianych  przez prowadzących odzysk lub recykling  na podstawie ustawy z dnia 11  maja 2001  r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).

- Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

- W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu.

- Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie             w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady temu samemu posiadaczowi odpadów.

- Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

- Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

Załącznik NR 6

……………………………………

(miejscowość i pełna data)

………………………………………………………………

(imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego)

……………………………………………

……………………………………………

(adres zamieszkania)

tel. ………………………………………..

STAROSTWO POWIATOWE

w ŁUKOWIE

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

I ARCHITEKTURY

ul. Piłsudskiego 17 21-400 Łuków

tel. 25 798 22 03 wew. 220, 221, 222

ZGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 30 (art. 31 ust.2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z póź. zmian.) zgłaszam zamiar wykonania …………………………………………………….……

(obiekt lub roboty)

na działce nr ewid……………………………………………...

usytuowanej w …………………gmina (ulica)*…………………………………………............

Termin planowanego rozpoczęcia robót ………………………………………………................

(pełna data, minimum 30 dni od daty złożenia)

Zakres robót (opis obiektu a w tym wymiary, przewidziane materiały itp.) :

…………………………………………………………………………………………..…………...

………………………………………………………………..…………………….……..................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Sposób wykonania robót: ………………………………………..………………………………….

………………………………………………………………………………..……………………...

(w systemie gospodarczym, zleconym, ręcznie, mechanicznie, itp.)

W załączeniu:

1)  Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

2)  Mapa sytuacyjna (z zaznaczonym lub naniesionym i zwymiarowanym obiektem).

3)  Szkice, rysunki ( tylko w przypadkach potrzeby wyjaśnienia istotnych kwestii)* .

4) Projekt zagospodarowania wraz z opisem technicznym (tylko dla przyłączy oraz instalacji zbiornikowych na gaz płynny)* .

5) Upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu*.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż Starostwo Powiatowe w Łukowie ul Piłsudskiego17 przetwarza moje dane osobowe w celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późn. zmianami) oraz, że posiadam prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich przetwarzania

.....................................................................

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik NR 7

WZÓR

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

na cele budowlane

Ja, niżej podpisany(a)1) ...................................................................................................,

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę)

legitymujący(a) się ......................................................................................................,

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość                    i nazwa organu wydającego)

urodzony(a) ...................................................w .................................................................

(data)                                                         (miejsce)

zamieszkały(a) ............................................................................................................,

(adres)

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.),

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr .................... w obrębie ewidencyjnym ............................ w jednostce ewidencyjnej .....................................................................

na cele budowlane, wynikające z tytułu:

- własności,

- współwłasności ....................................................................................................,

(wskazanie współwłaścicieli - imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia.................................................................,

- użytkowania wieczystego ..........................................................................................,

- trwałego zarządu2) ........................................................................................................,

- ograniczonego prawa rzeczowego2) ................................................................................,

- stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót             i obiektów budowlanych2)........................................................................,wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane3) ......................................................................

- .....................................................................................................................................

(inne)

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia ...................................... do reprezentowania osoby prawnej ......................................................................................... upoważniające mnie ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres osoby prawnej)

do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej.

Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.4)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

.......................................................                  .................................................................

(miejscowość, data)                                                       (podpis(y))

______________________

- Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.

- Należy wskazać właściciela nieruchomości.

- Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.