**RAPORT Z REALIZACJI**

**„PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST**

**Z TERENU GMINY TRZEBIESZÓW NA LATA 2013-2032"**

**za lata 2022-2023**

### „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebieszów na lata 2013-2032” został uchwalony w związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska.

Celem ogólnym projektu jest wyeliminowanie pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest oraz innych odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebieszów w tym:

* spowodowanie oczyszczenia terenu gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,
* wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców spowodowanych azbestem,
* spowodowanie likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym czasie do spełnienia nakazów ochrony środowiska,
* stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych: ustaw i rozporządzeń oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Realizacja Projektu ma pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców Gminy Trzebieszów oraz przyczyni się do podniesienia jakości ich życia oraz spowoduje poprawę stanu środowiska.

Azbest zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska. Substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska powinny być wykorzystywane, przemieszczane i eliminowane przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska podlegają sukcesywnej eliminacji. Mając na względzie wielką ilość wyrobów azbestowych, problemy organizacyjne, brak miejsca na składowiskach i koszt ich utylizacji okres usunięcia wyrobów azbestowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określono do roku 2032.

Wykorzystujący wyroby azbestowe ma obowiązek do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania. Na terenie gminy wyrobami zawierającymi azbest są płyty azbestowo-cementowe do pokrycia dachów. Osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą przedstawia wójtowi w formie uproszczonej informację o posiadanych wyrobach zawierających azbest.

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” .
2. Nabór prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

**Nabór 2022 (WFOŚiGW)**

(Środki wydatkowane na rzecz Beneficjentów do 31.12.2023 r.)

Do projektu mogły przystąpić te JST, których:

* przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
* przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie gminy posiadającej program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne. Postanowienie to nie ma zastosowania w przypadku przedsięwzięć w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego jest członkiem, lub powiatu, na którego terenie się znajduje.

**Rodzaje przedsięwzięć:**

* przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
* przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

**Koszty kwalifikowane:**

* Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
* WFOŚiGW w Lublinie pokrywa koszty poniesione i udokumentowane przez JST po dacie podjęcia przez Zarząd Funduszu decyzji o przyznaniu dotacji.
* Uśredniony maksymalny koszt kwalifikowany unieszkodliwienia 1 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest nie może przekroczyć 583 zł.

**Warunki dofinansowania:**

**1.** Poziom dofinansowania dla danej gminy zależny jest od wartości wskaźnika dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

* do 100 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;
* do 70 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;
* do 40 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

Dla określenia poziomu kwalifikowalności kosztów przedsięwzięć realizowanych przez powiaty i związki międzygminne brana pod uwagę będzie najwyższa wartość wskaźnika G spośród gmin w powiecie, albo gminy wchodzącej w skład związku gmin.

# **Nabór 2023 - część 1 (WFOŚiGW)**

(Środki wydatkowane będą na rzecz Beneficjentów do 31.03.2024 r.)

 **„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest cz. 1 Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”**

W ramach Programu dofinansowanie w formie dotacji udzielane było gminom, związkom międzygminnym i powiatom (dalej: JST), działającym na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na ich terenie, z wyłączeniem zadań realizowanych przez  beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Do projektu mogą przystąpić te JST, których:

* przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie, na którym została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
* przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie JST posiadającej program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne. Postanowienie to nie ma zastosowania w przypadku przedsięwzięć w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego jest członkiem lub powiatu, na którego terenie się znajduje.

**Rodzaje przedsięwzięć:**

* przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
* przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

**Koszty kwalifikowane:**

* Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
* WFOŚiGW w Lublinie pokrywa koszty poniesione i udokumentowane przez JST po dacie podjęcia przez Zarząd Funduszu decyzji o przyznaniu dotacji.
* Uśredniony maksymalny koszt kwalifikowany unieszkodliwienia 1 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest nie może przekroczyć 700 zł.

**Warunki dofinansowania:**

**1.** Poziom dofinansowania dla danej gminy zależny jest od wartości wskaźnika dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

* do 100 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;
* do 70 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;
* do 40 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

Dla określenia poziomu kwalifikowalności kosztów przedsięwzięć realizowanych przez powiaty i związki międzygminne brana pod uwagę będzie najwyższa wartość wskaźnika G spośród gmin w powiecie, albo gminy wchodzącej w skład związku gmin.

1. Udział środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Lublinie po uwzględnieniu wskaźnika G wynosi odpowiednio:
* do 75 % kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW;
* do 25 % kosztów kwalifikowanych ze środków WFOŚiGW w Lublinie.

Gmina Trzebieszów pomimo złożenia wniosku w terminie naboru, nie otrzymała dofinansowania na odbiór od mieszkańców wyrobów azbestowych w 2023 r.

**Nabór 2023 - część 2 (WFOŚiGW)**

Nabór w trybie ciągłym wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego **„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”** realizowanego w latach 2023-2027.

Nabór wniosków prowadzony jest **od dnia 28.09.2023 r.** do wyczerpania dostępnej puli środków.

**Cel programu:**

Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

**Beneficjenci:**

W ramach Programu dofinansowanie w formie dotacji udzielane będzie jednostkom samorządu terytorialnego (dalej: JST) i ich związkom działającym na rzecz  beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą pokrycia dachu na budynku/budynkach krytych materiałem zawierającym azbest.

**Rodzaje przedsięwzięć:**

Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, realizowane w gospodarstwach rolnych.

**Koszty kwalifikowane:**

1. Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie wydatki w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.
2. WFOŚiGW pokrywa koszty poniesione i udokumentowane przez JST po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie przedsięwzięcie nie może zostać zakończone do dnia podjęcia przez Zarząd Funduszu decyzji o przyznaniu dotacji.
3. Za datę zakończenia zadania uznaje się datę przekazania materiałów zawierających azbest na składowisko, określoną w ostatniej karcie przekazania odpadów.
4. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 700 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Wyroby azbestowe w ramach naboru cz. 2 odbierane będą od mieszkańców gminy po zrealizowaniu inwestycji i rozliczeniu jej przez ARiMR.

**Nabór prowadzony przez ARiMR:**

**2022 r.: 17 październik 2022 r. - 15 listopad 2022 r.**

**2023r.: 15 grudzień 2023 r. - 12 styczeń 2024 r.**

Wsparcie (dofinansowanie) do wymiany pokrycia dachowego może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub o których mowa w przepisach ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem lub w roku jego złożenia, jeżeli:

1. jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu,
2. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
3. jest pełnoletnia.

**Zakres wsparcia**

Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

1. które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku,
2. których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.,
3. które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku,
4. które są zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem,
5. jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

**Wysokość wsparcia**

Wsparcie przyznaje się w oparciu o standardową stawkę jednostkową w wysokości 40% kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej i odpowiednio powierzchni wymienianego pokrycia dachu, co stanowi 40 zł/m2 od kwoty 100 zł/m2 (wysokość standardowej stawki jednostkowej).

Wsparcie przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji KPO wynosi maksymalnie na jednego ostatecznego odbiorcę wsparcia w wysokości 20 000 zł.

Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacana zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, o ile wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki we wniosku o objęcie wsparciem.

Wsparcie przyznaje się na podstawie Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem zawieranej przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

## Postęp w usuwaniu azbestu - stan na koniec 2023 roku:

**Gmina Trzebieszów – 20 %.**

**Usunięto 1388 ton spośród zinwentaryzowanych 6783 ton.**

**Tabela z ilością wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebieszów stan na koniec 2023 roku (z zaokrągleniem do tony)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Miejscowość:** | **Unieszkodliwiono (ton):** | **Zinwentaryzowano (ton):** |
| CELINY | 122 | 700 |
| DĘBOWICA | 126 | 441 |
| DĘBOWIERZCHY | 22 | 105 |
| GOŁOWIERZCHY | 52 | 312 |
| JAKUSZE | 51 | 181 |
| KARWÓW | 76 | 381 |
| KURÓW | 74 | 189 |
| LESZCZANKA | 53 | 265 |
| MIKŁUSY | 33 | 200 |
| NURZYNA | 39 | 302 |
| PŁUDY | 8 | 33 |
| POPŁAWY-ROGALE | 36 | 308 |
| SZANIAWY-MATYSY | 92 | 235 |
| SZANIAWY-PONIATY | 107 | 561 |
| ŚWIERCZE | 32 | 103 |
| TRZEBIESZÓW  | 83 | 287 |
| TRZEBIESZÓW-DRUGI | 112 | 441 |
| TRZEBIESZÓW-PIERWSZY | 35 | 218 |
| TRZEBIESZÓW-KOLONIA | 76 | 246 |
| WIERZEJKI | 58 | 325 |
| WÓLKA KONOPNA | 21 | 237 |
| WYLANY | 17 | 142 |
| ZAOLSZYNIE | 42 | 354 |
| ZEMBRY | 21 | 217 |
| **Gmina Ogółem** | **1388** | **6783** |

**Obecny stan wyrobów zawierających azbest pod władaniem Gminy Trzebieszów:**

1. Budynek Użytkowy Zembry 7 – 7500 kg,

2. Budynek po byłej szkole w Popławach-Rogalach – 4500 kg,

3. Sklep w Wólce Konopnej – 525 kg.