WÓJT GMINY TRZEBIESZÓW

RAPORT

z realizacji

PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

DLA GMINY TRZEBIESZÓW

za lata 2022 – 2023

Trzebieszów Drugi

luty 2024 roku

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Trzebieszów (PGN) został opracowany 
i przyjęty uchwałą nr XLV/266/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 27 kwietnia 
2022 roku.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny gminy, mający wpływ 
na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Plan zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy 
oraz wskazuje propozycje konkretnych działań ograniczających te ilości.

Celem dokumentu jest analiza i przedstawienie działań możliwych do realizacji 
w związku ze zmniejszeniem zużycia energii finalnej oraz ograniczaniem emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery. Cel ten wpisuje się w bieżącą polityką energetyczną i ekologiczną Gminy Trzebieszów i jest zbieżny 
z dotychczasowymi działaniami władz gminy.

W raporcie odniesiono się do zadań ujętych w harmonogramie realizacji zadań z zakresu planu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze gminy Trzebieszów, które zostały zrealizowane w latach 2022-2023.

Tabela 1. Działania inwestycyjne planu gospodarki niskoemisyjnej planowane do realizacji

| Sektor | Obszar | Działanie | Orientacyjny koszt (zł) | Źródła finansowania | Realizacja (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor gminny | Budynki | Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej | 7 000 000 | Budżet gminy, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe | Kocioł Szkoła Szaniawy-Matysy 60 000 |
| Sektor gminny | Budynki, urządzenia | Wykonanie audytów energetycznych dla budynków zarządzanych przez gminę przewidzianych do remontu i modernizacji | 30 000 | Budżet gminy, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe | Świad-ectwa Charakterystyki Energetycznej Świetlica Dębowica i Płudy 4400 |
| Sektor gminny | Budynki, urządzenia | Zainstalowanie OZE w budynkach użyteczności publicznej | 1 000 000 | Budżet gminy, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Sektor gminny | Budynki, urządzenia | Instalacja energooszczędnego oświetlenia w budynkach zarządzanych przez gminę i budynkach jednostek gminnych | 500 000 | Budżet gminy, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Sektor gminny | Budynki, urządzenia | Budowa sieci punktów/ stacji ładowania pojazdów | 600 000 | Budżet gminy, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Sektor gminny | Budynki, urządzenia | Budowa infrastruktury OZE do zasilania ładowarek pojazdów | 400 000 | Budżet gminy, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Sektor gminny | Budynki, urządzenia | Wsparcie powstawania i rozwoju klastrów oraz spółdzielni energetycznych | 10 000 | Budżet gminy, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Sektor gminny | Budynki, urządzenia | Budowa instalacji OZE gminnych lub z kapitałem gminnym | 4 000 000 | Budżet gminy, środki zewnę-trzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe | Energia ze Słońca w Gminie Trzebie-szów 4773837,24 |
| Sektor gminny | Budynki, urządzenia | Budowa gminnych magazynów energii | 1 000 000 | Budżet gminy, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Sektor gminny | Oświetlenie uliczne | Modernizacja oświetlenia ulic na oświetlenie energooszczędne lub OZE | 1 500 000 | Budżet gminy, środki Budżet gminy, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe | Wymiana 169 punktów oświetle-niowych 50000 |
| Sektor mieszkalnictwa | Budynki, urządzenia | Ograniczanie niskiej emisji na terenie gminy - działania związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych | 3 000 000 | Środki własne właścicieli budynków, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe | NFOŚiGW W 2022 619106,54 WFOŚiGW W 2022 36000 NFOŚiGW W 2023 1387080,35 |
| Sektor mieszkalnictwa | Budynki, urządzenia | Zainstalowanie OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy wraz z magazynami energii | 12 000 000 | Środki własne właścicieli budynków, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Sektor mieszkalnictwa | Budynki, urządzenia | Instalacja energooszczędnego oświetlenia w budynkach mieszkalnych na terenie gminy | 200 000 | Środki własne właścicieli budynków, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Przedsiębiorstwa i inne obiekty wykorzystywane na cele społeczne | Budynki | Termomodernizacja budynków wykorzystywanych na cele gospodarcze i społeczne na terenie gminy | 6 000 000 | Środki własne inwestorów, , środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Przedsiębiorstwa i inne obiekty wykorzystywane na cele społeczne | Budynki, urządzenia | Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach i obiektach wykorzystywanych na cele społeczne – instalacja urządzeń poprawiających bilans energetyczny lokalnych firm | 5 000 000 | Środki własne inwestorów, , środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Przedsiębiorstwa i inne obiekty wykorzystywane na cele społeczne | Budynki, urządzenia | Zainstalowanie OZE w budynkach służących działalności gospodarczej i obiektach wykorzystywanych na cele społeczne na terenie gminy | 2 000 000 | Środki własne inwestorów, , środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Przedsiębiorstwa i inne obiekty wykorzystywane na cele społeczne | Budynki, urządzenia | Budowa instalacji OZE oraz magazynów energii | 20 000 000 | Środki własne inwestorów, , środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Przedsiębiorstwa i inne obiekty wykorzystywane na cele społeczne | Budynki, urządzenia | Instalacja energooszczędnego oświetlenia w budynkach służących działalności gospodarczej i obiektach wykorzystywanych na cele społeczne na terenie gminy | 200 000 | Środki własne inwestorów, , środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Sektor transport | Drogi publiczne | Modernizacja dróg gminnych | 8 000 000 | Budżet gminy, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, EBI, BGK, inne środki krajowe | Modernizacje dróg na terenie gminy Trzebie-szów 15466683,73 |
| Sektor transport | Transport gminny/ OSP | Wymiana pojazdów wykorzystywanych przez gminę i jednostki podległe oraz OSP w sposób ograniczający emisję | 1 000 000 | Środki własne wnioskodawcy, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Sektor transport | Transport gminny/ OSP | Wymiana pojazdów wykorzystywanych przez gminę i jednostki podległe oraz OSP na tabor elektryczny, hybrydowy, niskoemisyjny | 800 000 | Środki własne inwestorów, , środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Sektor transport | Transport prywatny | Wymiana pojazdów wykorzystywanych przez mieszkańców na elektryczne lub niskoemisyjne | 75 000 000 | Środki własne mieszkańców, , środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Sektor transport | Transport prywatny | Wymiana pojazdów wykorzystywanych przez przedsiębiorców i podmioty prywatne na elektryczne lub niskoemisyjne | 1 500 000 | Środki własne inwestorów, , środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Sektor transport | Transport prywatny | Rozbudowa infrastruktury rowerowej (m.in. ścieżki rowerowe, stojaki rowerowe, wiaty) | 2 000 000 | Środki własne wnioskodawcy, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Sektor transport | Transport gminny/ OSP | Uruchomienie aplikacji wspomagającej elektromobilność | 200 000 | Budżet gminy, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |

Tabela 2. Działania nie inwestycyjne planu gospodarki niskoemisyjnej planowane do realizacji

| Sektor | Obszar | Działanie | Orientacyjny koszt (zł) | Źródła finansowania | Realizacja (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor gminny | Promocja, edukacja | Promocja OZE i zachowań proekologicznych - m.in. budowa/ rozbudowa portalu informacyjno – edukacyjnego dot. OZE, efektywności energetycznej, realizacja kampanii promocyjnych | 40 000 | Budżet gminy, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Sektor gminny | Promocja, edukacja | Wprowadzanie elementów promocji OZE i ochrony środowiska do imprez realizowanych na terenie gminy | 10 000 | Budżet gminy, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Sektor gminny | Promocja, edukacja | Promocja gminnych walorów przyrodniczych jako element polityki proekologicznej | 50 000 | Budżet gminy, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Sektor gminny | Promocja, edukacja | Opracowanie dokumentów strategicznych w zakresie elektromobilności, rozwoju energetyki i in. | 50 000 | Budżet gminy, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Sektor mieszkalnictwa | Promocja, edukacja | Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem OZE | 50 000 | Środki własne wnioskodawcy, budynków, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Sektor mieszkalnictwa | Promocja, edukacja | Przekazywanie informacji zwrotnej w ramach akcji związanych z rozwojem OZE i promocja działań energooszczędnych | 50 000 | Środki własne wnioskodawcy, budynków, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe | Energia ze Słońca w Gminie Trzebieszów w ramach działalności bieżącej |
| Przedsiębiorstwa i inne obiekty wykorzystywane na cele społeczne | Normy w zakresie efektywności energetycznej | Wdrażanie procedur ochrony środowiska w lokalnych przedsiębiorstwach (np. wdrażanie norm ISO w zakresie ochrony środowiska) | 150 000 | Środki własne inwestorów, , środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Przedsiębiorstwa i inne obiekty wykorzystywane na cele społeczne | Promocja, edukacja | Akcje dla przedsiębiorców dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii i wykorzystaniem OZE | 50 000 | Środki własne inwestorów, , środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |
| Sektor transport | Promocja, edukacja | Kampanie promujące zielony transport – rowery i samochody z mniejszą emisyjnością | 50 000 | Środki własne wnioskodawcy, środki zewnętrzne, w tym m.in.: RPO, NFOŚiGW, EBI, BGK, WFOŚiGW, inne środki krajowe |  |

Największe nakłady zostały poniesione na modernizacje dróg na terenie gminy Trzebieszów oraz na Energię ze słońca w Gminie Trzebieszów.

Zakładane cele do osiągnięcia do 2030 roku są sukcesywnie realizowane, natomiast 
ich kompleksowe spełnienie będzie możliwe nie tylko przy zaangażowaniu Gminy Trzebieszów, ale także od czynników niezależnych od Gminy Trzebieszów, w tym przede wszystkim od uzyskanych dotacji czy sytuacji międzynarodowej.